## Slide 1
Gestão de Ideias x Arquitetura Corp. de TI
Review 1.0
Março/2016

## Slide 2
Premissas
PMO não deve possuir “Backlog”
Arquitetura precisa de SLA para estimativas
Fluxo de Gestão de Ideias precisa de melhorias (ex.: novos status como Pendente Usuário, Cancelado, etc.)

## Slide 3
Macro Fluxo Gestão de Ideias
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADO
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO
EF VALIDADA PARA COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de qualquer Status
Volta para qualquer Status
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar Elaboração
de EF do Projeto
Solicitar Validação
de EF
Aguardar COMEX
Aprovado pelo COMEX
enviar para Filas de Projetos e “linkar” issues
Reprovado pelo COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
e “linkar” Issues
Fechar a
Ideia
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO
Incluir “Desenho Técnico” e “Refinamento da Estimativa”

## Slide 4
Atuação Arquitetura
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADO
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO
EF VALIDADA PARA COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de qualquer Status
Volta para qualquer Status
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar Elaboração
de EF
Solicitar Validação
de EF
Aguardar COMEX
Aprovado pelo COMEX
enviar para projeto e “linkar” issues
Reprovado pelo COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
e “linkar” Issues
Fechar a
Ideia
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO
SLA DE ESTIMATIVA (5d.)

## Slide 5
Atuação PMO
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADO
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO
EF VALIDADA PARA COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de qualquer Status
Volta para qualquer Status
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar Elaboração
de EF do Projeto
Solicitar Validação
de EF
Aguardar COMEX
Aprovado pelo COMEX
enviar para Filas de Projetos e “linkar” issues
Reprovado pelo COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
e “linkar” Issues
Fechar a
Ideia
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO

## Slide 6
Próximos Passos
Realizar alinhamento com Nelton e Luis para avaliar a inclusão no Fluxo de Gestão de Melhorias dos seguintes itens:
  1) Priorização das Melhorias
  2) Execução do Kick-Off Técnico de Melhorias (alinhamento entre Arquitetura e Analistas de Sistemas/Desenvolvedor)
Para as Ideias já estimadas e “em Backlog” alinhar com Nelton e Luis e já tombar para as filas de Melhorias / Projetos.
Rever Fluxos de Exceptions e Solution Design de Arquitetura
Documentar em forma de Política as regras da Arquitetura referentes a Exceptions, Solution Design, SLAs.
Alinhamento com E-core (Rodolfo) para alterar o fluxo de Gestão de Ideias após aprovação dos envolvidos.