## Slide 1
Gestão de Fornecedores de TI
Gerência de Operações e Infraestrutura de TI
Versão 1
Junho/2016

## Slide 2
Objetivos e Premissas
Melhorar a Gestão dos Fornecedores de TI contratados pela Gerência de Operações e Infraestrutura de TI
Identificar os Riscos inerentes aos Contratos e atendimento a Auditoria (SLAs incompatíveis, renovações automáticas, multas, rescisões)
Implantar controles, fluxos de acionamento e cadências de Gestão simples e eficazes
Acompanhar o ciclo de vida dos Contratos e Pagamentos
Escopo delimitado aos Fornecedores Críticos
Mapeamento inicial em Excel, automatização será avaliada
Acompanhamento dos Coordenadores na realização das reuniões de Prestação de Contas

## Slide 3
Entendimentos Iniciais
(08h)
Avaliação e entendimento dos gaps de auditoria
Mapeamentos
(80h)
Análise dos Contratos (Escopo, Vigência, SLAs, Penalidades, Renovação e Encerramento)
Acomp. e Melhoria
(32h)
Controles e Auditoria
(24h)
Ciclo de Pagamentos
Acompanhamento do Calendário de Controles (Pagamentos e Prestação de Contas) no primeiro mês
Implantação
(24h)
Utilização dos Controles elaborados (Excel)
Alinhamento Coordenadores
Lista de Fornecedores, Serviços e Contratos
Obtenção dos Contratos
Responsáveis (Comercial, Técnico-Operacional, Interno Smiles)
Fichas e Fluxos de Acionamento
Cruzamento de SLAs (Interno x Contratado)
Ciclo Contratual
Análise de viabilidade de automação
Calendários e Cadências de Gestão (Prestação de Contas e Pagamentos)
Parametrização no JIRA e validação com responsáveis (caso automação seja viável)
Workshop com os Coordenadores e Gerente
Comunicação aos Fornecedores sobre o processo e Calendário de Controles
Identificação de oportunidades de melhorias
Reciclagem do Workshop com os Coordenadores
Avaliação dos controles frente aos gaps de auditoria existentes
Alinhamento Gerente
Até 30 de Junho
01/07 a 30/07
Road-Map Gestão de Fornecedores