## Slide 1
Projeto Nova Plataforma de Autenticação de Clientes
Diretoria de TI
02.Set
Comunicado de indisponibilidade nos serviços de reset e alteração de senha devido a manutenção no Site e APP Smiles
Com o objetivo de substituir a plataforma atual de autenticação de clientes e parceiros (obsoleta e descontinuada), por uma nova plataforma mais robusta e com melhores níveis de suporte, realizaremos uma atividade de manutenção técnica em 3 fases, conforme planejamento abaixo:
    Fase 1 - Preparação: das 06h00 de 04-Set (domingo) até 22h00 de 05-Set (segunda)
      O que ficará indisponível (Sorry Page Parcial):
        Alteração de senha
        Reset de Senha
        Cadastro de novos parceiros
        Pré-cadastro para adesão ao Clube Smiles
        Cadastros provenientes da GOL
      O que ficará não será afetado:
        Navegação site Smiles e APP
        Emissão G3 e Amadeus
        Produto B2C (NOTA: adesão Clube Smiles somente para clientes já cadastrados na Smiles)
        Login e Minha Conta
        Cadastros de clientes (disponível mas novos acessos serão ativados somente após 06-Set a partir das 23h30)
        Central de Atendimento (Siebel)
    Fase 2 - Go-Live: das 22h00 de 05-Set (segunda) até 08h15 de 06-Set (terça)
      O que ficará indisponível (Sorry Page Geral):
        Site Smiles
        APP Smiles
        Siebel (Central)
    Fase 3 - Estabilização: das 08h15 de 06-Set (terça) até 23h30 de 06-Set (terça)
      Idem a Fase 1.
Sorry Page Geral
Sorry Page Parcial