| ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Assunto |  |  |
| Prestação de Contas do Fornecedor: ORACLE Serviço Principal: Serviço Managed Cloud Referente ao período: Nov/16 e Dez/16 |  |  |
| Pauta | Presentes (Nome e Empresa) | Informações Gerais |
| - Apresentação dos indicadores (SLAs) referente ao mês de novembro/2016 e dezembro/16. - Assuntos Gerais sobre a prestação dos serviços. | - Nei Henckes / Smiles - Walter Cardoso / Oracle | - Local da Reunião: Escritório Smiles - Ata elaborada por: Nei Henckes |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Encerramento das SRs e RFCs que continuam pendente no MOS; - Oracle continuará a análise dos picos de acesso ao EAI; - Procedimento de BLACKOUT para equipe de DEV para derrubar e subir máquinas; - Storage de alta capacidade 57TB ou alta performance; - Verificar possibilidade de disponibilizar WEB Dynatrace Siebel para acompanhamento da Oracle. - Apresentado indicadores de SLA.

| PENDÊNCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Atividade | Prazo | Responsável | Área/ Empresa |
| 1 | Reunião com Financeiro Oracle e Smiles para entendimento das NFs pendentes. | 23/01/2017 | Walter Cardoso | Oracle |
| 2 | Analisar e encerrar as RFCs que ainda permanecem em aberto | 20/02/2017 | Luis Savioli | Smiles |
| 3 | Analisar e encerrar as SRs que ainda permanecem em aberto | 20/02/2017 | Luis Savioli | Smiles |
| 4 | Procedimento de BLACKOUT para TGLL32 | 20/02/2017 | Walter Cardoso | Oracle |
| 5 | Relação dos componentes x servidores PGLL32 | 20/02/2017 | Walter Cardoso | Oracle |
| 6 | Dynatrace WEB para acompanhamento da Oracle | 27/02/2017 | Nei Henckes | Smiles |