## Slide 1
Plano de Ação Q4
Operações de TI
Nei Henckes
Fechamento Out-2016
Versão 1 – 01-11-2016

## Slide 2
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 3
Contexto e Objetivo
  Após a implantação e consolidação da Central de Serviços de TI, o atingimento dos SLAs acordados passou a ser exigido com maior rigor, fato que motiva a ampliação das práticas de gestão dos chamados e dos controles relacionados aos mesmos.
  Nesse contexto está considerado o foco da área no cumprimento de seus SLAs e melhoria contínua na prestação de serviços para as áreas de negócios da Smiles.
Contexto
  Proposição de Indicadores para acompanhamento mais focado na redução do Backlog e, consequentemente, melhoria nos SLAs da CSTI.
  Proposição de um Plano de Ação que eleve o patamar da prestação de serviços da CSTI, o qual resulte no atingimento das metas dos indicadores propostos.
Objetivo

## Slide 4
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 5
KPIs – Indicadores
Indicador | Meta | Outubro - 2016 |  | Novembro - 2016 |  | Dezembro - 2016 | 
[BSC] Quantidade de BUGs em Backlog | - 10%/mês | 36 |  | 33 |  | 30 (superou) | 
 | Realizado | 57 | L |  |  |  | 
[DESAFIO] Quantidade de BUGs “A Fazer” (pendente de análise de causa-raiz) | - 3 bugs/mês | 8 |  | 5 |  | 3 | 
 | Realizado | 14 | L |  |  |  | 
[DESAFIO] Backlog BRUTO CSTI (todos os chamados a serem resolvidos) | - 10%/mês | 86 |  | 78 |  | 70 | 
 | Realizado | 102 | L |  |  |  | 
[DESAFIO] Backlog LÍQUIDO CSTI (menos Pendente Desenvolvimento, Promoções e Operação Assistida) | - 10%/mês | 31 |  | 28 |  | 25 | 
 | Realizado | 31 | J |  |  |  | 
Painel para Acompanhamento Mensal de Indicadores

## Slide 6
KPIs – Indicadores
Indicador | Meta | Outubro - 2016 |  | Novembro - 2016 |  | Dezembro - 2016 | 
[BSC] SLA Tempo de Resolução de BLOCKERS da CSTI (% YTD) | Calculada | 96,76% |  | 96,90% |  | 97,90% (superou) | 
 | Realizado | 95,74% | L |  |  |  | 
[DESAFIO] SLA Tempo de Resolução de BLOCKERS da CSTI (Mensal) | Calculada | 95,00% |  | 96,00% |  | 97,00% | 
 | Realizado | 100% | J |  |  |  | 
[DESAFIO] SLA Tempo de Resolução da CSTI (% YTD) | Calculada | 88,65% YTD |  | 89,41% YTD |  | 90,04% YTD | 
 | Realizado | 88,47% | L |  |  |  | 
[DESAFIO] SLA Tempo de Resolução da CSTI (Mensal) | Calculada | 96,00% |  | 97,00% |  | 97,00% | 
 | Realizado | 95,83% | L |  |  |  | 
Painel para Acompanhamento Mensal de Indicadores

## Slide 7
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 8
Plano de Ação
 |  | Ação |  |  | 
ID | Motivador/Necessidade | O Que | Quem | Quando | Status
01 | Reduzir o Backlog de chamados. | Implantar método de acompanhamento diário do Backlog junto aos analistas (GEROT – Gestão da Rotina). | Nei Henckes | 30/09/16 | Concluído
02 | Reduzir o Backlog de chamados. | Promover um treinamento de reciclagem aos analistas (importância de usar corretamente o JIRA). | Nei Henckes | 04/10/16 10/11/16 | Em Andamento
03 | Reduzir o Backlog de chamados. | Documentar e publicar uma regra de fechamento de chamados “Pendente Usuário” sem retorno há 5 dias úteis. | Nei Henckes | 07/10/16 10/11/16 | Em Andamento
04 | Melhorar os SLAs da CSTI (aumentar o atingimento mensal). | Analisar mensalmente todos os chamados que violaram os SLAs do mês anterior, um a um, identificando o desvio / ofensor. | Raul Ferreira | 04/11/16 | A iniciar
05 | Reduzir a quantidade de BUGs “A Fazer” (pendentes de análise de causa-raiz). | Promover semanalmente sessões de análise de causa-raiz, com a finalidade de diminuir a quantidade de BUGs pendentes. | Jonathas Souza | Rotina | Em Andamento
06 | Revisar a lista de BUGs “A Fazer”. | Realizar uma revisão em toda a lista de BUGs “A Fazer” garantindo que todos realmente necessitem RCA (Root Cause Analysis). | Nei Henckes | 11/11/16 | A iniciar
Obs.: O Plano de ação é “vivo”, novas ações serão incluídas no dia-a-dia conforme necessidade ou por influência dos resultados dos indicadores.

## Slide 9
Plano de Ação
 |  | Ação |  |  | 
ID | Motivador/Necessidade | O Que | Quem | Quando | Status
07 | Disseminar a cultura e ampliar importância do GEROT (Gerenciamento da Rotina) realizado para reduzir Backlog. | Convidar Adriano (Gerente de Operações de TI) para participar uma vez por semana do GEROT. | Nei Henckes | 07/11/16 | A iniciar
08 | Publicação do Catálogo de Serviços revisado/ampliado. | Necessário publicar no JIRA as novas categorias de chamados e readequações de níveis de prioridade (ex.: categoria Outros com SLA de Resolução de 40h úteis) | Nei Henckes | 07/11/16 | A iniciar
09 | Liberar acesso de todos os Analistas de Operações de TI aos dashboards de Gestão. | Aumentar a conscientização sobre o direcionamento da área a METAS. | Nei Henckes | 31/10/16 | Concluído
10 | Reforçar a importância (e obrigatoriedade) de preenchimento do campo “Justificativa do SLA Estourado”. | Conscientizar os Analistas de Operações de TI sobre a importância desta informação para a gestão dos chamados. | Nei Henckes | 07/11/16 | A iniciar
11 | Incluir análise do Campo “Justificativa do SLA Estourado” na GEROT diária. | Conscientizar os Analistas de Operações de TI sobre a importância desta informação para a gestão dos chamados. | Nei Henckes | 07/11/16 | A iniciar
Obs.: O Plano de ação é “vivo”, novas ações serão incluídas no dia-a-dia conforme necessidade ou por influência dos resultados dos indicadores.

## Slide 10
KPIs – Indicadores (EXEMPLO)
Indicador | Meta | Outubro - 2016 |  | Novembro - 2016 |  | Dezembro - 2016 | 
[BSC] Quantidade de BUGs em Backlog | - 10%/mês | 36 |  | 33 |  | 30 (superou) | 
 | Realizado | 43 | L | 32 | J | 30 | J
[DESAFIO] Quantidade de BUGs “A Fazer” (pendente de análise de causa-raiz) | - 3 bugs/mês | 8 |  | 5 |  | 3 | 
 | Realizado | 11 | L | 6 | L | 3 | J
[DESAFIO] Backlog BRUTO CSTI (todos os chamados a serem resolvidos) | - 10%/mês | 86 |  | 78 |  | 70 | 
 | Realizado | 82 | J | 76 | J | 67 | J
[DESAFIO] Backlog LÍQUIDO CSTI (menos Pendente Desenvolvimento, Promoções e Operação Assistida) | - 10%/mês | 31 |  | 28 |  | 25 | 
 | Realizado | 33 | L | 27 | J | 24 | J
Painel para Acompanhamento Mensal de Indicadores