## Slide 1
Projeto
Infra & Apps Ágeis
Visão, Princípios e Road-Map
Versão 1 – 21-02-2017

## Slide 2
“In software, when something is painful, the way to reduce the pain is to do it more frequently, not less.”
David Farley, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation

## Slide 3
Projeto Infra & Apps Ágeis
Dinâmica Atual de DEV
Visão 2018 e Princípios
Road-Map 2017-2018
Cenário Atual vs. Entregas Q1-2017
Principais Problemas Identificados
REVISAR NO FINAL

## Slide 4
Missão
“Habilitar os desenvolvedores a entregar software com qualidade e funcionando no primeiro dia de trabalho na Smiles.”
“Promover um ambiente de inovação constante onde a Tecnologia seja de fato um habilitador que impulsiona os negócios da Smiles, através de uma cultura de desenvolvimento que permita evoluções rápidas, contínuas e com alta resiliência.”
Visão
“Think big, Act small, Fail fast, Learn rapidly.”.

## Slide 5
Dinâmica Atual de DEV
Entendimento e Preparação
Desenvolvedor entende Desenho de Solução
Verifica qual é a Tecnologia a ser usada
Busca acessos necessários para trabalhar
Desenvolvedor “monta” seu ambiente de DEV e Teste local
Realiza definição de apontamentos (ambientes)
Pede para criar Branch
Codificação e Teste Local
Faz checkout e roda código AS-IS
Começa o desenvolvimento
Funcionalidade / Correção desenvolvida
Realiza teste mínimo local
Faz Commit na Branch
Build/Deploy
(Pré-Teste)
Faz Build do Pacote
Solicita Deploy em UAT
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9
Libera para QA (Pré-Teste)
Pré-Teste OK, segue. Pré-Teste NOK, volta p/ passo 9
Build/Deploy em UAT (QA)
Definição da ordem de entradas do Quarter
Definição das Merges das Branchs que entram juntas e Definição da Merge Master das Branchs que entram juntas
Faz Build de todos os pacotes em produção
Solicita Deploy em UAT + Arquivos Properties (Apontamentos)
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9
Libera Deploy para QA
QA faz Regressivo FULL
Regressivo OK, segue. Regressivo NOK, volta p/ passo 9
GMUD e Implantação
Abre GMUD e estabelece Blue/Green
Implantação GMUD na data acordada
Realiza Deploy em Ambiente de Produção Standby (Blue/Green)
Configurar Máquinas locais para enxergar ambiente de Produção Standby
Realiza ajustes na monitoração (Dynatrace)
Realiza Smoke Test no Ambiente de Produção Standby
Smoke Test OK, segue. Smoke Test NOK, volta para passo 9
Chaveamento e Produção FULL
Chaveamento Parcial (Blue/Green)
Acompanhamento do chaveamento parcial
Chaveamento Total 100% (Blue/Green)
KT para Operações (opcional)
Merge do Branch na master
Release do próximo projeto do Quarter (volta para passo 19)
Operação Assistida em Produção
10 dias
5 dias
10 dias
2 dias
7 dias
6 dias
Tempos médios estimados
Importante: poucos desenvolvedores conhecem o processo todo!
Considerando o “caminho feliz”, sem a ocorrência de falhas (incidentes) ou crises!

## Slide 6
Principais Problemas Identificados
Baixa Qualidade de Entrega
Alto Esforço Operacional
Baixo Time to Market (velocidade de entrada de novas funcionalidades)
Deploys muito espaçados
Testes manuais e precários (há poucos testes automatizados)
Controle de versão pouco eficiente
Falta de Padronização (versionamento, documentação, rastreabilidade)
Merge “perdido” (funcionalidades ou correções “somem” após deploy/release)

## Slide 7
Princípios Smiles
Simplicidade em toda a cadeia
Jornada com mudanças constantes - não tem fim
Teste faz parte do desenvolvimento
Entregas menores e mais frequentes
Deploy não é release
Tudo é versionável e rastreável
Pipeline quebrado equivale a “produção parada”
Done significa em Produção

## Slide 8
Roadmap 2017-2018
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Testes Unitários
Infrastructure As Code
Containers
Continuous Integration
Testes Automatizados (Completos)
Continuous Delivery
Feature Toggle
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos

## Slide 9
Q1 – Ganhos e Benefícios
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos
Ganhos e Benefícios após Q1
Aumentar repetitividade do processo
Aumentar confiabilidade do processo
Aumentar rastreabilidade do processo
Controle de versão completo e eficiente
Base para TODOS os trabalhos futuros (alicerce)
Resolução do problema de “merge perdido” (perda de correções e funcionalidades)

## Slide 10
Q2 – Ganhos e Benefícios
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Testes Unitários
Infrastructure As Code
Containers
Feature Toggle
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos
Ganhos e Benefícios após Q2
Antecipação de problemas através de testes unitários
Entregar cógido com melhor qualidade
Aumentar a frequência dos deploys sem expor as funcinoaldiades ao cliente
IaC – reduzir problemas de configuração de amabintes (apontamentos)

## Slide 11
Macro Processo To-Be
PLAN
DEVELOP
BUILD
TEST
RELEASE
DEPLOY
Agile Development
Continuous Delivery
Continuous Integration
Continuous Deployment
ALM - Aplication Lifecycle Management