|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #04 | Data 11/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Contax: Roberto Muto, Dennys Bruno de Araujo e Rogério dos Santos. Chacon Consultoria: Felipe Lima, Claudio Roquetti, Wagner Fumagalli e Sergio Bertasi.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução de problemas.

Pauta

Foram identificados chamados abertos, e no decorrer da resolução são reclassificados como Alto Impacto devido a critérios subjetivos. São pontos de classificação de incidentes de Alto Impacto: Abertura / Dispatcher / Campo (Field Services). Perguntamos se existe o envolvimento da área de comunicação interna na divulgação de melhores práticas a fim de elevar a qualidade da abertura dos incidentes e foi posicionado pelo time da Contax que ela não realiza esse tipo de intervenção, mas será consultada se pode auxiliar. Foram identificadas necessidades a serem contempladas em outra oportunidade como a elaboração do catálogo de serviços, mapeamento de aplicações críticas e dos ativos de TI que fazem o suporte das mesmas. Questionamos sobre a existência de um ranking de desempenho dos fornecedores prestadores de serviços, mas foi obtida uma resposta negativa. Em análise da base da ferramenta tProcess! foi identificado e apresentado o backlog dos incidentes de alto impacto com registros pendentes de solução de 2012 e discutidas ações para saneamento. O time Contax ficou de passar um posicionamento de como será tratado.

Pendências / Próximos Passos

Lista de clientes especiais - Responsável: Roberto Muto Definição do representante das áreas em aberto - Responsável: Equipe Contax (Stuart, Lazaro e Roberto Elias). Relatar as ações em andamento da equipe de CSE - Responsável: Rogério (Célio e Tião) - Prazo: 16/09/15 Disponibilizar o controle utilizado hoje para a classificação dos incidentes de alto impacto - Responsável: Roberto Muto Geração de relatório para reunião diária levando em consideração a volumetria geral de incidentes de alto impacto - Responsável: Roberto Muto. Reunião sobre o Jira BO Anatel com o Alexandre Morais - Responsável: Roberto Muto