|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #14 | Data 29/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | S | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | S |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | S |
| Todo! | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | S |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | N |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião foi iniciada em conversa com a Priscila Claros. Ela responde para Rafael Alves atendendo à infraestrutura da Contax. Foi colocado que a equipe é nova e possui seis pessoas. O processo de gerenciamento de backup possuiu pouca documentação e não têm política. Segundo ela em teoria somente com GMUD esse processo deveria ser alterado, mas isso não ocorre e, não há política de punição. “As pessoas acostumaram-se ao caos”.

No segundo momento da reunião foram apresentados Stuart Faria (Contax) e Wagner Fumagalli (Chacon Consultoria) como gerentes de problemas.

Após isso deu-se continuidade as tratativas do Aspect: - Não disca - Responsável: Stuart Faria - Novo responsável: Rogério Santos - Prazo: 30/09 - Ligação muda / Caixa Postal / Queda - Responsável: Julio Silva - Prazo: 30/09 - Alteração de parâmetro na caixa postal - GMUD (Foi realizada) - Ociosidade - Responsável: Stuart Faria - Prazo: 01/10 - Falha na realização do Builder - Responsável: Lazaro Costa - Prazo: 01/10 - Não loga - Responsável: Dennys Bruno - Prazo: 01/10 - Índice 4 (não completamento) - Responsável: Rogerio Santos - Prazo: 01/10 - Front End - Responsável: Lazaro Costa - Prazo: 01/10 Além disso levantar: - Volumetria por sintoma - Data do último incidente de cada sintoma - Clientes impactados - Prestação de conta

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros. | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Enviar a base de dados para o Rogério Santos | Stuart Farias | 29/09/15 |
| Verificar se a GMUD referente a Aspect foi realizada | A definir | A definir |