|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #15 | Data 30/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | S | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | S |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | S |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião conduziu-se nos seguintes problemas:

1) Aspect > Discador > ligação muda / caixa postal / número inexistente / queda - Responsável: Julio Silva A volumetria utilizada foi baseada nos últimos três meses e foram identificados 5 incidentes, porém é necessário medir o tempo de resposta dos incidentes. O impacto foi sentido nos clientes: Nextel (P.A. 150) / CredSystem (P.A. 30) /Cielo (P.A. 80) /Sky (P.A. 5). Isso gerou uma improdutividade de 60 a 70% nas unidades Alegria e Antártica. Como causas foram detectadas: - 14/09 - Alteração de parâmetros sem execução de GMUD atingindo o cliente Cielo solicitada por José Maria (planejamento) em conjunto com a equipe Aspect contando com a presença do sr. Alexandre Yukio Okuno (Leleco). - 25/09 - Falha de comunicação da operadora Oi - A causa ainda não foi detectada. - Os pacotes que são enviados de Oi para Oi têm 100% de resolução. - Os dados quando enviados entre Oi e Embratel apresentam resolução em andamento e como responsável pelo processo foi definido o gestor Daniel Donaire. As soluções apresentadas foram: - Correção de dois parâmetros como solução de contorno. - Um ajuste em andamento. A GMUD de número 18185 a ser realizada em 30/09 foi executada no andamento da reunião e entrou em monitoração. - Definiu-se como responsabilidade do time de gestão de telecomunicações a entrega dos links com adequada configuração de classificação.

2) Aspect > Discador > Não disca - Responsável: Julio Silva Os dados foram baseados no último trimestre e identificou-se 15 incidentes, entretanto precisa-se verificar o tempo de resposta entre os incidentes. A última ocorrência é datada de 26/09 para o cliente Cielo sob registro CTXSPOAP407-12784. O impacto foi sentido nos seguintes clientes: Nextel (P.A. 150) / CredSystem (P.A. 30) /Cielo (P.A. 80) /Sky (P.A. 5). As causas e sintomas serão discutidas em reunião no dia 01/10.

3) Gravações > Nice > Não grava / Sem bilhete - Responsável: Thiago Sousa A análise de volumetria será feita em cima dos últimos três meses. E serão priorizados os chamados de acordo com a criticidade do cliente e a possibilidade de multas referente aos clientes: Oi, Itaú, Bradesco e Santander. Os resultados serão entregues em reunião no dia 01/10.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros. | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar a necessidade de negócio com José Maria (planejamento) | Daniel Donaire | 13/10/15 |
| Estabelecer controle GMUD/acessos | Daniel Donaire e Leonardo Marques | A definir |
| Rever acessos ao time da Aspect | Rogerio Santos | 06/10/15 |
| Marcar reunião com Lívia Quevedo e José Maria (planejamento) a respeito da entrega dos links | Daniel Donaire e Leonardo Marques | 02/10/15 |
| Adequar e/ou melhorias do processo de transição com criação de check list de teste. | A definir | A definir |