|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #25 | Data 13/10/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Cliente: Roberto Muto, Stuart Faria, Lazaro Costa, Luis Marçal, Claudio Lima, Marcio Vieira e Silvio Santos. Chacon Consultoria: Sergio Bertasi, Felipe Lima e Wagner Fumagalli.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

O tema abordado foi a reclassificação a ser adotada pelo Dispatcher seguindo matriz GUT proposta. Hoje em dia temos cerca de 1.500 incidentes de alto impacto divididos entre crítico, muito alto e alto onde: Segundo nova GUT; Classificação no tProcess!. Média; Alta. Alta; Muito alta. Muito alta e crítica; Crítica. O objetivo é medir a volumetria de incidentes de alto impacto segundo classificação da matriz GUT onde será considerada a soma dos números encontrados nos incidentes classificados no tProcess! como muito alta e crítica. Combinou-se adotar os critérios a partir de 14/10.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Iniciar a classificação de incidentes segundo critério conversado | Lazaro Costa / Silvio Santos | 14/10/15 |