|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #29 | Data 22/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| CSC - Gestor de problemas | Stuart Faria | S |
| Suporte Datacenter | Marina Solis | S |
|  | Clayton Leite | S |
| Contax TI | Luis Marçal | S |
|  | Julio Silva | S |
|  | Claudio Lima | S |
| Chacon Consultoria | Sérgio Bertasi | S |
|  | Adolpho Chacon | S |
|  | Felipe Lima | S |
|  | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Investigação de causa raiz em relação aos incidentes relacionados ao aplicativo Front Fácil para erros específicos de banco de dados.

Ações Discutidas

A reunião contou com a presença da analista de banco de dados Marina Solis para auxiliar no entendimento do problema no aplicativo Front Fácil, uma vez que o mesmo apresenta indisponibilidade, lentidão, erro no CTI ativo. Além disso, a aplicação apresenta o erro genérico “ID 0”. Definiu-se como dono do problema o gerente de problemas Stuart Faria. Esse problema causa impacto na operação OI de todos as unidades do Brasil exceto as existentes nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e causa impacto financeiro com indisponibilidade variando entre total e parcial uma vez que a operação atinge 60% das PA’s do grupo Contax. Como fator de risco identificou-se a data de expiração contratual da consultoria referente a implantação do Oracle Exadata. Como possíveis causas foram elencadas: - Perda de conexão; - Falha de link e backup; - Mudança na base de dados; - Falha de replicação entre Datacenter. Adquiriu-se a solução Golden Gate da Oracle como solução para replicação, porém a mesma não está sendo utilizada, além de existir incompatibilidade em relação a aplicação; - Alterações em produção sem a devida comunicação como por exemplo a ativação de servidores de aplicações; - Falha de homologação; - Parâmetro F5 (Time Out); - Aumento de conexões no banco de dados com criação de duplicidade com relação a conexões de aplicações com o banco; - Falha na monitoração de performance; - Tabelas Messenger com degradação; - Uso de ambiente de produção para homologação e ativação; - Lentidão de disco (I/O) - HP 3PAR; - Storage compartilhado. Este item limita as performances de utilização do ambiente; e - Falta da política acessos à base. Como causas mais prováveis: - Acesso indevido à base de produção; - Redefinição de papeis e reponsabilidades; - Complexidade no registro da GMUD; e - Estrutura da base compartilhada limita otimização do ambiente. Já como soluções definitivas: - Verificar o nível de acesso de produção a área de desenvolvimento de aplicações (Ambiente Contax); - Redefinir papeis e responsabilidades no acesso ao ambiente de produção (Ex: Ambiente de Middleware); - Definir modelo de mudança para registro simplificado; e - Implantação do Oracle Exadata com capacitação de time.

| Próximos Passos - Front Fácil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Confirmar data de finalização do contrato de consultoria para o Oracle Exatada | Marina Solis | 22/10/15 |
| Verificar data de implantação do Oracle Exadata | Stuart Faria | A definir |
| Reunião entre Luiz Washington, Célio, Klaus, Alexandre Oliveira, Villa, Daniel Donaire | Stuart Faria | A definir |