|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #30 | Data 28/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| CSC - Gerência de problemas | Stuart Faria | S |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes | S |
| Contax TI | Luis Marçal | S |
|  | Julio Silva | S |
|  | Claudio Lima | S |
| Chacon Consultoria | Wagner Fumagalli | S |
|  | Felipe Lima | s |

Objetivo

Estabelecer dinâmica diária entre os gestores de incidentes e problemas para análise de incidentes de alto impacto com foco em associação a problemas abertos e aberturas de novos problemas.

Ações Discutidas

Conversou-se sobre os indicadores diários e a consultoria sugeriu que o time da Contax investigasse quando ocorressem desvios de picos. Além disso discutiu-se sobre o problema de URA Santander que aflige as operações há cerca de dez dias. A investigação foi feita em quatro servidores: 1) IP 10.42.101.5 (Windows Server 2008 Standard SP2) - SP O antivírus está atualizado e foi realizado a verificação completa e, não foi detectada a presença de ODBC. A atualização do Sistema Operacional não foi realizada desde maio com 71 atualizações a realizar. 2) IP 10.42.101.7 (Windows Server 2008 Enterprise SP2) - SP O antivírus não está atualizado desde janeiro de 2015, precisa-se instalar o McAffe e, por isso não se realizou a verificação completa e, foi detectada a presença de ODBC. A atualização do Sistema Operacional não foi realizada desde maio com 73 atualizações a realizar. 3) IP 10.10.19.72 (Windows Server 2008 Enterprise SP2) - RJ O antivírus não está atualizado desde junho de 2014, precisa-se instalar o McAffe e, por isso não se realizou a verificação completa e, não se detectou a detectada a presença de ODBC. A atualização do Sistema Operacional não foi realizada desde julho com 93 atualizações a realizar. 4) IP 10.10.19.73 (Windows Server 2008 Enterprise SP2) - RJ O antivírus não está atualizado desde junho de 2014, precisa-se instalar o McAffe e, por isso não se realizou a verificação completa e, não se detectou a detectada a presença de ODBC. A atualização do Sistema Operacional não foi realizada desde julho com 80 atualizações a realizar. Algumas verificações foram realizadas: Componente; Status; Responsável. Websphere; Ok; Walter Valentim - Certsys. Rede; Ok; Claudemir Silva. CCW; Ok; Santander. Falha física no hardware; Em análise; Claudio Lima. Acesso banco de dados funcionários; Em análise; InformationSystems.

| Próximos Passos - URA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Realizar conference call entre os times da Produban e Contax | Stuart Faria | 28/10/15 |
| Analisar se existe falha de hardware | Claudio Lima | A definir |
| Validar acesso ao banco de dados “Funcionários” | Stuart Faria | A definir |