|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #XX | Data 08/12/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria |
| Contax TI | Luis Marçal |
|  | Thiago Sousa |
|  | Julio Silva |
|  | Claudio Lima |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

URA Santander Indisponível (Screen Pop) > Servidor BD (10.42.101.11) - Dono Julio Volumetria: 1 incidente (CTXRJOMK-129029) Impacto: Operação Santander Possíveis causas: - Falta de espaço em disco - Falta de rotina de limpeza - Falta de redundância Solução de contorno: Liberação de 10 MB e subida de instância Solução definitiva: - Implantação de rotina de limpeza - Implantação de redundância (Cluster) - Liberação de espaço em disco de produção

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Incluir a monitoração do Banco de dados SQL | Thiago Augusto | 08/12/15 |
| Desenvolver rotina de limpeza | DBA | 08/12/15 |
| Atualizar documentação de topologia | Luis Marçal | 08/12/15 |
| Liberar espaço em disco | João Carlos Fadul | 08/12/15 |
| Trocar do disco com defeito | Claudio Lima | 12/12/15 |
| Validar com InformationSystem cluster para Banco de dados | Stuart Faria | 14/12/15 |
| Executar backup | Priscila Claros | A definir |