## Slide 1
Estabilidade Operacional
9 Junho de 2016

## Slide 2
Índice
1. Indicadores totais de Incidentes
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
3. Tempo médio entre Falhas e de Resolução
4. Incidentes Alto Impacto – Por Clientes
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
6. Gestão de Mudança
7. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
8. Business Case para Upgrade do Zabbix
9. Projetos Estruturantes
10. Alinhamento

## Slide 3
Chart: 
| Agosto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio
Incidentes | 24272 | 21648 | 19660 | 21144 | 20388 | 19846
1. Indicadores: Total de Incidentes
-10,8%
-9,2%
+7,5%
-3,6%
-2,6%

## Slide 4
Chart: Volume de Incidentes Alto Impacto
| Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai
Incidentes | 1494 | 210 | 204 | 180 | 183 | 183
Chart: Média diária de Incidentes Alto Impacto
| Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai
Incidentes | 48.19 | 6.77 | 7.03 | 5.8065 | 6.1 | 5.9
-85,9%
-2,9%
-11,8%
-86,0%
+3,8%
1,7%
-17,4%
+5,0%
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
0%
-3,3%
-87,8%

## Slide 5
Incidentes de Alto Impacto (Crítico + Muito Alto)
separados por responsabilidade pela resolução
Chart: 
| Fornecedor Contax | Suporte Cliente | TI Contax
Resolvedor | 8 | 60 | 115
Chart: 
| Fornecedor Contax | Suporte Cliente | TI Contax
Resolvedor | 8 | 60 | 71
Incidentes de Alto Impacto, separados por responsabilidade
pela resolução, sem incidentes de gravação - NICE
183
139
Redução sem incidentes de Gravadores
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

## Slide 6
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491
Gravadores Nice | 8 | 12 | 21 | 16 | 60
Média mês: 16
Média Dia: 0,53
Ações do CSE
Abertura de Problema
Maio = 1,93 Incidentes/dia
Junho = 0,8 Incidentes/dia
Diminuição de 58,6%
Incidentes de Alto Impacto – Gravadores Nice
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

## Slide 7
Timeline
TRAVAMENTO CORES
12/Mai
1
06/Jun
4
25/Mai
2
31/Mai
3
Reunião Gestão de Problemas
Chamado CTXMLTREG-7555 -Falha IP Capture
Identificado numero crescente de chamados abertos com evidencia da falha acima.
Definido ações por parte de CSE e NOC.
IMPACTO: Perda de Gravação
Analise dos chamados associados a Gestão de Problemas
Identificado que a falha ocorre em 07 POP’s dos 11, em servidores VRSP, com perda de comunicação dos logger com IC, gerando falha no RCM erro Exception E12310.
IMPACTO: Falha no gerenciamento dos canais dos loggers.
Ações:
Alterada regras de armazenamento nos POP’s Arcos, CDS e MG - 31/05
Instalação do servidor para apartar serviço VRSP do Logger – 03/06
Monitoração a plataforma – HPOV e Painel de Gravação
Aquisição de laminas em todos para desvincular o serviço VRSP do serviço de logger - TBD
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

## Slide 8
TOPOLOGIA – NGR
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

## Slide 9
3. Indicadores - Tempo médio entre falhas
Maio
Incidentes Alto Impacto
Tempo médio entre falhas em h:m:s
Responsabilidade da TI Contax
Responsabilidade do Suporte do Cliente
Responsabilidade do Fornecedor Contax
Chart: 
| set/15 | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 0.022796 | 0.14826 | 0.14141 | 0.17214 | 0.16126 | 0.16441
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 0.31925 | 0.25167
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 0.44775 | 0.5013
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 1.3636 | 2.087

## Slide 10
3. Indicadores - Tempo médio de resolução
Maio
Incidentes Alto Impacto
Tempo médio de resolução em h:m:s
Realizado pela TI Contax
Realizado pelo Suporte Cliente
Realizado pelo Fornecedor
Chart: 
| set/15 | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 1.4335 | 0.8634 | 0.67074 | 0.48247 | 0.52745 | 0.1998
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 0.2847 | 0.11932
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 1.1341 | 0.36308
Chart: 
| abr/16 | mai/16
Ato Impacto (Critico + Muito Alto) | 0.7622 | 0.14464

## Slide 11
4. Incidentes Alto Impacto – Por Clientes
Maio
Cliente Afetado | Quantidade | %
Oi | 109 | 59,6%
Vivo | 17 | 9,3%
Santander | 15 | 8,2%
Itaú | 10 | 5,5%
Cielo | 6 | 3,3%
Net | 5 | 2,7%
Bradesco | 4 | 2,2%
Volkswagen | 4 | 2,2%
Serasa | 3 | 1,6%
TAM | 3 | 1,6%
BV Financeira | 2 | 1,1%
BB | 1 | 0,5%
BB Mapfre | 1 | 0,5%
Claro | 1 | 0,5%
Rede Globo | 1 | 0,5%
Redecard | 1 | 0,5%
Total | 183 | 

## Slide 12
Chart: 
| Fornecedor Contax | Suporte Cliente | Contax
Resolvedor | 8 | 61 | 114
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
Maio

## Slide 13
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
Maio

## Slide 14
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
Maio

## Slide 15
Processo
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
Maio

## Slide 16
Chart: 
| Jan'16 | Fev'16 | Mar'16 | Abr'16 | Mai'16
Canceladas | 39 | 40 | 78 | 58 | 52
Implantadas | 160 | 167 | 169 | 192 | 206
Total Coordenadas | 199 | 207 | 247 | 250 | 258
Volume de mudanças por mês
6. Gestão de Mudança - Maio

## Slide 17
Chart: 
| Canceladas | Implantadas
Total Implantadas (excluindo as canceladas) | 52 | 206
Chart: 
| Programas | Técnicas | Emergenciais
Total Implantadas (excluindo as canceladas) | 131 | 54 | 21
Volume de mudanças por status
Volume de mudanças por Tipo
6. Gestão de Mudança - Maio

## Slide 18
7. Dashboard - Problema

## Slide 19
8. Business Case para Upgrade do Zabbix
Situação: Desativação do site Alameda Santos, demanda a mudança da solução atual de Zabbix (limitada) para novo local. Aproveitar esta “movimentação” e efetuar o upgrade da solução.
Ferramenta estratégica de TI, para “olhar” o negócio.
A engenharia trabalhou numa solução de upgrade de versionamento do Zabbix atual para a mais recente, V3.0.
A solução de monitoração do Zabbix 3.0 utilizará servidores físicos e serão implementados nos Data Centers Alegria e Alphaville (redundância).
Esta versão acresce em relação a anterior novas funcionalidades, e reforçam a abrangência da anterior. Permite detectar e efetuar ações proativas em serviços, HW e Redes anulando ou reduzindo o tempo de indisponibilidade, com respetiva redução no impacto financeiro.
Custo Cenário 1: MySQL Subscription License - Server 2 0.00
MySQL Enterprise – 38K
Custo Cenário 2: MySQL Subscription License - Server 2 0.00
MySQL Standard Edition – 15K.
Custo Cenário 3: POSTGRE free – 5K (5 pessoas)
Site Alameda Santos
Upgrade Zabbix com redundância

## Slide 20
9. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Definição da integração (“gatilhos”) entre o processo GMUD e os de Demandas e de Projetos.
  Definição de ferramenta para automação dos processos de T2R.
  Identificação de requisitos funcionais para automação integrada de Demandas, Projetos e Mudanças.
  Especificação Funcional para solução de automação integrada dos processos T2R no tProcess! (Demandas, Projetos e Mudanças).
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 75%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Desenho de Fluxograma, Matriz RACI e SLA`s para Gerenciamento de Projetos. (Em andamento)
  Desenho de Controles para Projetos.
  Acompanhamento da solução de automação integrada no tProcess!
  Conclusão da definição de indicadores e de sua automação.
  Planejamento da implantação dos novos processos e indicadores, considerando automação, treinamento e piloto.
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGmud limita a automação integrada dos processos.
  Prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess!
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Slide 21
9. Projeto: Gravação (Nice)- Elektro, TAM, Vivo e Bradesco
  Últimas Realizações
  Migração da Elektro concluída.
  30 Maio - Solicitação de compra de 5 licenças Win Server 2012 R2 Standard. Sem SC até ao momento.
  Instalação e configuração dos servidores que vão atender TAM com licenças provisórias.
Projeto: Gravação (NICE)
Data Inicio: 02-05-2016
Data Conclusão: 13-07-2016
Progresso: 13%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Migração dos 3 servdores da TAM para o CPD do site Alegria.
  Continuação da coleta de informação para migração da TAM para Nice. Data objetivo migração da TAM, final de Junho.
  Ver contratualmente a vigência de retenção das gravações (5 anos?), e garantir a execução do processo.
  Riscos/Problemas/Observações
  Observação:
  Esta implantação irá consumir todas as licenças Nice, temos que ter muito cuidado e estarmos alinhados no momento de crescer as operações.
  Risco:
  Escopo do projeto esta a ser revisitado pela área de Projetos e Engenharia (“redistribuição” de licenças Nice), que poderá impactar com o cronograma e aumento de exposição ao risco (multa) para as operações no escopo.
Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação, atualmente sem uso. O escopo são Elektro, TAM, Vivo e Bradesco.

## Slide 22
9. Projeto: Redundância links MPLS
  Últimas Realizações
  Elaboração de documentação técnica dos sites intervencionados pelo projeto.
Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 30-06-2016
Progresso: 44%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Alinhar datas e obter acordo com as operações (Antártica) para realização dos testes.
  Riscos/Problemas/Observações
  Obs:
  O projeto deverá melhorar o processo de comunicação entre as áreas (RACI).
  Risco: A OI não fornece previsões de instalação/intervenção.
Descritivo: Para dar resposta imediata a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de Links que interligam os sites da Contax, este projeto visa, Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e validar caminhos possíveis e documentar ações.
Notes:   Semana de "freeze", não houve intervenção.

## Slide 23
7. Projeto: Backups e Restore em Produção
  Último Status
  Escopo do projeto ampliado para 30 de junho, devido a falta de insumos (fitas e etiquetas) nos sites assim como equipamentos aguardando reparo
  Liberação de redes em sites pilotos para uso do UDP
  Instalações dos clients junto com as GMUD de WSUS
Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 30-06-2016
Progresso: 81%
PM: Rafael Alves
  Objetivos alcançados na última semana
  Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Ambiente Windows Finalizado e Linux em andamento
  Apoio do CSE para instalações dos clients nos servidores Windows e Linux
  Riscos/Problemas/Observações
  Regional SP e RJ com falta de fitas, aguardando compra
  HW de backup (robô) sem garantias e com mais de 5 anos de uso, ocorrendo desgastes por vida útil
  Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.
Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

## Slide 24
9. Projeto: OCS Inventory
  Último Status
  Servidores cadastrados no OCS: 3.716/3.965
  Microsoft (2.903/3.046) 143
    Agente Instalado - Pendencia de Rede 87
    Pendente (Host) 42
    Pendente (Host) Usuário e Senha 14
  Linux (813/919) 106
    Agente Instalado - Pendencia de Rede 04
    Pendente (Host) Usuário e Senha 102
Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: 10-06-2016
Progresso: 94%
PM: Thiago Augusto
  Objetivos alcançados na última semana
  Equipe de controle de ativos esta utilizando a ferramenta.
  Riscos/Problemas/Observações
Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

## Slide 25
9. Projeto: Ura Internalização
  Últimas Realizações
Treinamento concluído:
SIP Server Foundation 8.1
SIP Server Deployment 8.1
Genesys Voice Foundation
Composer Voice.
Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 14-4-2016
Data Conclusão: 02-09-2016
Progresso: 28%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  20 Junho - Genesys Core Applications Solution (Presales)
  21 Junho - CIM Platform troubleshooting
  Pendentes de data da Genesys:
  Genesys Routing and Solution Reporting 8.1 Deployment
  Reunião para adequar e realinhar estratégia com a equipe de José Carlos.
  Riscos/Problemas/Observações
  A equipe do José Carlos, esta a adequar-se ao escopo traçado pela equipe de quem herdou o legado da “Internalização da URA”.
  Treinamento só para 1 pessoa. Necessita de mais tempo para passar conhecimneto para os demais elementos.
  Como o modelo de contratação é “spot”, será necessário adequar as demandas ao nosso prazo de execução, tendo em vista que estes recursos são suportados pelo contrato de outro cliente.
Descritivo: Capacitação e treinamento interno.
O objetivo é não depender de terceiros, e obter prestação de serviço interno com maior qualidade e rapidez, gerando “saving” no investimento de treinamento e certificado.
Notes: Risco: Como o modelo de contratação é “spot”, será necessário adequar as demandas ao nosso prazo de execução, tendo em vista que estes recursos são suportados pelo contrato de outro cliente.

## Slide 26
9. Projeto: Qualidade em Gravação
  Últimas Realizações
  Entregue para a fabrica de software melhorias na APP de recuperação de gravações.
  Continuação de homologação da ferramenta de recuperação de gravações.
Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-08-2016
Progresso: 72%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
O Tprocess foi selecionado como canal único de entrada para chamados para recuperação de gravação.
  “Piloto” - Implantar a nova metodologia de recuperação de chamados no Bradesco para avaliar resultados.
  Riscos/Problemas/Observações
  Obs: A abrangência e aderência na nova metodologia no novo “modus operandi” de recuperação de gravação, poderá ser um desafio para algumas áreas.
Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.
Vamos adotar o trabalho baseado em PPT (Pessoas – Processos – Tecnologia).

## Slide 27
9. Projeto: Aspect 7.3 System 1
  Últimas Realizações
  Estudo de utilização de banda para operações Sites.
Projeto: Proj Aspect 7.3
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: Plataforma: 05-01-2017
Progresso: 4%
PM: Julio Cesar
  Próximas Ações
  Definir plano de migração Santander
  Definição de entrega de links OI.
  Liberar ambiente para desenvolvedores.
  Aprovar custos migração Santander.
  Riscos/Problemas/Observações
  Risco:
  Entrega da OI (E1´s) Polo Prado não pode ser em SIP. Em negociação.
  Aspect não cumpriu a data de implantação 24/05.
  Nova data 13/06.
Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs. E consequentemente migrar as operações críticas para essa plataforma.

## Slide 28
9. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager
  Últimas Realizações
  Em execução o cadastramento de Vlans de servidores (Total).
  70% dos servidores Dell com monitorização de HW.
Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 75%
PM: Júlio Cesar
  Próximas Ações
  Homologação do SW.
  Aceitação das regras de liberação por SI.
  Riscos/Problemas/Observações
  Servidores sem client OMSE.
  Projeto temporariamente parado. O recurso que dá andamento a este projeto, esta dedicado totalmente ao projeto OCS e Backup.
Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.
Freezing

## Slide 29
10. Alinhamento

## Slide 30
9. Projeto: Redundância links MPLS

## Slide 31
Visão Macro - Cenário Atual
7. Projeto: Backups e Restore em Produção

## Slide 32
O números de servidores ainda são os da nossa base devido a planilha de CA estar confusa para a atualização e entendimento dos ativos.
Visão de backup por site e evolução

## Slide 33
Detalhamento - Ofensores
Assunto | Resp. | Status | Observação | Previsão
RJ - Transporte do robô de Alegria para Engenho de Dentro - SC 246 | Eugenio Silva | Concluído | Robô instado e operando | 27/05/2016
RJ - Compra de fitas para a regional - SC 245 | Eugenio Silva | Aguardando status | Aguardando status sobre as aprovações | 
RJ - Manutenção de 02 robôs no site MCK | Eugenio Silva | Aguardando o site | 1 – Aguardando aprovação SC 993 2 – Dell realizando teste ainda | 30/05/2016
RJ - Troca de robôs entre sites | Eugenio Silva | Aguardando a disponibilidade do site | Solicitado a troca de robôs entre os sites São Cristóvão e Mauá | 30/06/2016
SP - Compra de fitas para a regional | Roberto Elias | Aguardando | Apenas chegaram 45 fitas para atender a regional, aguardando o resto do material | 30/05/2016
SP – Manutenção no robô do site Alegria | Roberto Elias | Aguardando | Aguardando a Big Blue atuar | 30/04/2016
DC - GAP de licenças DATA PROTECTOR | Rafael Alves | Aguardando | Valores já enviados pela HP e aprovados pela Engenharia. Enviado o formulário para abertura de SC para o time de FINANCEIRO_TI | Sem prazo
BR - Contrato de suporte ao HW de BKP | Mafê | Aguardando | Enviado novamente a listagem de todos os robôs que estão em nosso parque para renovação de suporte de HW | 
BR - Armazenamento de fita | Rafael Alves | Aguardando | Definindo melhor cenário de custódia e armazenamento de mídias | 
BR - Instalação de agentes nos servidores | Celio Ricardo | Em andamento | Disponibilizado um analista do CSE para atender diariamente nossos chamado | 

## Slide 34
Time Line