Ata de Reunião 07/07/2016

## Comitê de Estabilidade Operacional de TI.

Participantes

| Participante | Área |
| --- | --- |
| André Prevedel | Diretor |
| Daniel Donaire | Ger. CSC |
| Luis Marçal | Gerente de Projetos |
| Marilice de Oliveira | G. Mudanças |
| Roberto Muto | CSC - Métricas |
| Rafael Alves | G. Produção TI |
| Felipe Poubel | Produção TI |
| Stuart Faria | G. Problemas |
| Fabiana Carla | Esp. Demandas |
| Celio Ricardo | G. CSE |
| Marcelo Rosim | Ger. Sites |
| Alexandre Gustavo | Ger. Sites |
| Eugénio Silva | Ger. Sites |
| Erick Ivo | Coordenador TI Site |
| Adolpho Chacon | Chacon Consultoria |

Pauta

- Apresentação indicadores de estabilidade

- Decisões executivas

- Projetos Estruturantes e Especiais

- Alinhamento

Plano de Ação

| Projeto Estabilidade Operacional - Meetings |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Data de reunião | Assunto | Responsável | Data Fecho Estimado | Status |
| 17 | 07/07/2016 | Mudanças: Os valores (131) indicados no slide 19, foram verificados, e estão corretos. Foi incluído um slide com o detalhe dos conceitos e definições do tipo de GMUDs. | Marilice | Concluído | Em andamento |
| 18 | 07/07/2016 | Problemas: Partilhar o Dashboard com Prevedel. Realizar uma workshop para apresentar a ferramenta de controle de problemas. Definir escalonamento: - Desenhar/Definir critério para escalonamento. - Escalonamento direcionado Indicadores: - Quantos dentro ou fora do prazo? - Quais necessitam de ajuda da direção? Estimativa de prazo para resolução para problemas. | Stuart | Próximo comitê | Em andamento |
| 19 | 07/07/2016 | Projeto Gravação Nice (Elektro, LATAM e Bradesco): - Abrir um “Risco”: Revisitar o contrato TAM, para expor vulnerabilidade contratual da LATAM, relativamente aos procedimentos de recuperação de gravações, e avaliar/sugerir ajustes mais favoráveis para a Contax. - Elektro: Medir qualidade de recuperação de gravação, com data posterior a 3 de junho (Rogerio Paulichi). | Marçal | Próximo comitê | Em andamento |
| 20 | 07/07/2016 | Projeto OCS Inventory: A nova equipe de projeto vai apresentar uma nova visão. | Rafael e Poubel | Próximo comitê | Em andamento |

Decisões Diretoria

- Ficou decidido em Comitê, que a equipe do Projeto Qualidade da Gravação vai avançar com a implantação do “piloto” e RollOut para os demais sites, com o modulo do TProcess de recuperação de gravação.

- Por motivos estratégicos, ficou decidido adiar a realização de testes de redundância nos Links de MPLS no site Santo Amaro, somente em Agosto.