Projetos a partir de 08 de abril

Usuário registra requisição no T-Processo – Negócios (restringir) Somente projetos de negócios.

Entrada e Demandas – Bruno Guerra (Projeto ou não) (OG) com custo e prazo estimado.

Comitê de Priorização - Nara – Diz se será feito ou não

Bruno Guerra Aloca um Gerente de Projetos para o Kickoff com o solicitante e TI.

Acionamento do gestor de filas para alocação de executores e consolidação de cronograma

Aciona Alexandre para Insere o projeto na fila do executante de acordo com as prioridades definidas. Gestor de Fila de Projetos.