|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #10 | Data 21/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | S | Roberto Muto | S |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | S | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | S | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião foi endereçada para gestão da plataforma Aspect dando continuidade a última reunião: - Versão 6.9 - Analise de amostra de 45 dias, com identificação de 34 ocorrências de travamento do TA e solução de contorno restart da aplicação e 3 ocorrências físico DCP com solução de contorno boot local. Decidido como foco de atuação o travamento do TA. - Versão 7.1 - Analise de amostra de 90 dias, com identificação de aproximadamente 40% das ocorrências de falha no Logon (Integração Aspect/Front), 30% com falha de completamento, como solução de contorno foi alterada a prioridade de discagem, demais ocorrências possuem diversos sintomas, entre eles a queda da plataforma geral. Decidido como foco de atuação falha de completamento. - Mailing e aplicação - Analise de amostra 45 dias, com identificação de 40 ocorrências com problemas de aplicação. Decidido como foco de atuação os problemas com aplicação. - Todos os casos discutidos necessitam do envolvimento da área de Suporte Datacenter.

| Próximos Passos - Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Versão 6.9 - Verificar a possibilidade para implantação de script com execução de restart diário da aplicação. | Dennys Bruno | 22/09/2015 |
| Versão 7.1 - Verificar o status da GMUD que corrige a falha de não completamento. | Stuart Faria | 22/09/2015 |
| Versão 7.3 - Identificar o prazo de implementação da nova versão. | Daniel Donaire | 22/09/2015 |
| Aplicação (Queda, Travamento e Lentidão) - Identificar as soluções de contorno realizadas atualmente e analisar viabilidades de automação. | Lazaro Costa | 22/09/2015 |
| Agendar reunião com Célio Andrade sobre plataforma Aspect. | Chacon Consultoria | 22/09/2015 |

| Próximos Passos – Demais Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Relatar as ações em andamento da equipe de CSE. | Rogério (Célio e Tião) | 18/09/2015 |
| Estabelecer a dinâmica de envio e recebimento dos planos de ação atualizados para discussão na reunião semanal. | Wagner Fumagalli | 22/09/2015 |
| Convidar Sra. Milene de Projetos para entendimento de incidentes por falta de procedimento de transição à área de suporte. | Sergio Bertasi | 22/09/2015 |
| Elaboração do book de critérios para transição de projetos para produção. | Daniel Donaire e Célio Andrade | 22/09/2015 |
| Realizar o envio do convite da reunião semanal. | Daniel Donaire | A definir |
| Reagendar reunião sobre o Jira BO Anatel com Alexandre Morais. | Roberto Muto | A definir |