|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #16 | Data 01/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | S |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | S |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

1) Aspect > Discador > Baixa qualidade de voz (picotamento operador/cliente) - Responsável: Julio Santos Com relação a volumetria é necessário fazer o levantamento no tProcess!. Como exemplo, temos o incidente CTXSPOAL-94948. Além disso, precisa-se medir os dados com relação a porcentagem do número de chamados. O impacto foi sentido nos clientes: Nextel (P.A. 150) / Cielo (P.A. 80) o que gerou improdutividade na unidade Alegria. Como possíveis causas foram elencadas: - Configuração QoS da rede e/ou na máquina (desktop) - Assimetria comunicação com Alphaville (links) - Processamento local - Falha na operadora pública de telefonia (Oi / IDT) E, como mais provável foi definida a configuração QoS da rede e/ou na máquina (desktop).

2) O item (Nice > Gravações > Não grava / perda de gravação - Responsável: Thiago Sousa) foi tratado como continuidade em relação a reunião de 30/09. O levantamento da volumetria está em andamento e deve ser entregue em 01/10 pelo colaborador Rogerio Santos. A análise sob o impacto financeiro será solicitada ao gerente Daniel Donaire. Com relação a perda de gravação os clientes impactados são Oi, Itaú, Bradesco e Santander e, para o sintoma não grava todos os clientes. As possíveis causas apresentadas são: - Legado / Dedic / Aspect - Modelo de armazenamento obsoleto - Falta de monitoração da plataforma (servidor / aplicação / storage / fitas) - Falta de teste de restore - Falta do processo de Gerenciamento de ativos de T.I. - Troca indevida de hardphone > terminal - NGR - Falha de configuração da redundância - Interchange SBC (troca de um servidor para outro) Como solução de contorno para as ocorrências de Interchange SBC foi estabelecido a o restart do serviço VRSP. Por ser um serviço de impacto financeiro decidiu-se investigar as soluções de contorno e/ou definitivas para todas as possíveis causas identificadas diminuindo possíveis multas por parte dos clientes afetados.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros. | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos – Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Verificar configuração QoS da rede e das máquinas (desktop) | Julio Santos | 05/10/2015 |
| Averiguar assimetria comunicação com Alphaville (links) | Julio Santos | 05/10/2015 |
| Recomendar abertura de chamados pela operação | A definir | A definir |

| Próximos Passos – Nice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Realizar levantamento de incidentes com relação a volumetria | Rogerio Santos | 01/10/2015 |
| Estabelecer métrica que afira o impacto financeiro | Daniel Donaire | A definir |
| Aplicar a política de uso com relação ao Hardphone (terminal) | Thiago Sousa | 02/10/2015 |
| Ajustar o processo de gerenciamento de ativos de T.I. | Daniel Donaire | A definir |
| Estabelecer o plano de comunicação junto ao NOC, para divulgação da solução de contorno definida: “Realizar restart do serviço de VRSP (Interchange SBC)” | Dennys Bruno | A definir |
| Adequar o processo de GMUD com evidência de teste de redundância | Marilice de Oliveira | A definir |
| Criar plano de recuperação de desastre com janela periódica de teste | Fabrine Alvim | A definir |
| Redimensionar o SBC com possível acionamento do fabricante para correção do switch | Thiago Sousa | 02/10/2015 |
| Solicitar a adequação do processo gerenciamento de eventos | Chacon Consultoria | A definir |
| Incluir monitoramento nos ativos dos sistemas legados aos representantes dos sites | Daniel Donaire | A definir |
| Realizar estudo de atualização das plataformas de armazenamento | Thiago Sousa | 13/10/2015 |
| Substituir o armazenamento de fita para storage | Thiago Sousa | 05/10/2015 |