|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #19 | Data 06/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | N | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | S |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
|  | Claudio Lima | S | Josimar Santana | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | N | Claudio Roquetti | N |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião teve início com a revisão da rotina de gerenciamento de problema a ser implementada: Exemplo: Problema X Data de início > Data final (acompanhamento semanal) Ações para o problema X (Atualização diária) - DI > DF - DI > DF - DI > DF A rotina deve ser dividida em duas etapas: - Diária - Registrar as solicitações e abrir problemas (Reunião diária com gestor de incidentes) - Acompanhar com os donos dos problemas as ações em andamento - Semanal - Seleção dos problemas vencidos e a vencer na semana para pauta do comitê - Status Report executivo Como problemas já foram mapeados: - Discador - Ligação muda - Front End (Aspect 7.1 e 6.X) - Baixa qualidade de voz - Gravador - Perda de gravação - Não grava - Proxy - Lentidão/Indisponibilidade - Acesso à internet operação Vivo - URA - TAM - Oi - Santander

Proxy > Lentidão / Indisponibilidade no acesso Identificou-se a volumetria de 24 incidentes em dois dias. O chamado principal é CTXSPOBF126708. O impacto foi sentido na operação Vivo e abrange cerca de 1.500 posições de atendimento nas unidades regionais São Paulo (Lapa, Antártica e Campinas) e Paraíba (João Pessoa). Como possíveis causas foram levantadas: - Falha de Hardware - Falha no Software de Virtualização - Falha de configuração no sistema operacional / Serviço - Falha na execução da mudança realizada no final de semana O próximo status será realizado no dia 06/10/15 ás 15:00 horas.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - Proxy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Criar novo ambiente | Julio Silva | 06/10/15 |
| Investigar possíveis causas (falha de hardware, software de virtualização, configurações e execuções) | Claudio Lima | 06/10/15 |
| Adequar processo de gestão de eventos para monitoração | A definir | A definir |