|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #22 | Data 07/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | S |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | S | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | N | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | N | Thiago Sousa | N |
|  | Claudio Lima | N | Josimar Santana | N |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

TI Contax > Alto volume de incidentes de alto impacto - Responsável: Thiago Belico A volumetria medida é cerca de 1.500 incidentes por mês. O impacto é percebido por todos os clientes em todas as filiais da empresa gerando perdas financeiras do ponto de vista do cliente. As possíveis causas levantadas foram: - Classificação subjetiva - Ferramenta inadequada - Campos abertos - Falta de definição do critério - Falta do catálogo de serviços estruturados - Desorganização das informações no tProcess! Comentou-se a possibilidade de alterar os critérios para os chamados a ser aplicado entre 12 e 19/10: - Crítico - Parada total - Muito alto - Parada parcial / Aplicação indisponível - Alto - Médio - Baixo A meta definida a perseguir após a reclassificação dos incidentes é de 300 por mês.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - TI Contax |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Aplicar GUT e reclassificar incidentes como alto impacto | Lazaro Costa | 12/10/15 |
| Estruturar catálogo de serviços | Lazaro Costa | 13/10/15 |
| Simplificar forma de escrita do SMS alinhando com o sintoma | Filipe Antunes | 14/10/15 |
| Adequar regra de envio de SMS | Filipe Antunes | 21/10/15 |
| Adequar ferramenta tProcess! | A definir | A definir |