|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #26 | Data 14/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| CSC – Gestão de Problemas | Stuart Faria | S |
| Backup | Rafael Alves | S |
|  | Priscila Claros | S |
| Contax TI | Luís Marçal | S |
|  | Júlio Silva | S |
|  | Claudio Lima | S |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima | S |
|  | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Entendimento da política de backup.

Ações Discutidas

Pela Contax participaram da reunião a coordenadora Priscila Claros e o gerente Rafael Alves que apontaram como principais problemas a infraestrutura e os colaboradores do site responsáveis pela aderência das políticas de backup. Priscila apontou que a equipe de backup é composta por um coordenador e dois analistas. Por não receber informações a equipe assumiu a responsabilidade e começou a gerenciar o backup de forma linear, porém de forma subjetiva uma vez que não existe conhecimento de quais informações armazenar. Comentou-se a necessidade de atualizar o Work server pois a Contax está atuando com a versão atualizada assim como a política de usuários, pois existem vários colaboradores como perfil “Administrativo” com acesso a ferramenta. Foi apresentado pela Priscila um relatório que aponta que os principais problemas estão alocados nas regiões Sul e Sudeste.

Abertura de um Problema para identificação de causas e soluções. Backup > Falta de armazenamento de servidores críticos - Responsável: Julio Silva Para volumetria foi considerado o relatório de vulnerabilidades que aponta 193 riscos iminentes de problemas em disco, dos quais alguns possivelmente não possui rotina de backup implementada. O impacto está restrito nas unidades Antártica, Lapa e Alegria (SP) e Mackenzie (RJ). Entre os clientes que sentem os efeitos estão os Clientes Especiais, Santander, TAM, Bradesco e Cielo. As possíveis causas diagnosticadas foram: - Falta de controle (Abrangência) - Falha no inventário - Falta de aderência à política - Deficiência de recursos (robô e mídia) Soluções de contorno identificadas: - Utilizar informações do Dell Open Manager para inventário inicial dos sites - Estabelecer na Política de Backup itens obrigatórios para backup. - Adequar processo de mudança com notificação para equipe de backup. - Gerar relatório de não conformidade. Soluções definitivas identificadas: - Nomear responsável referente ao processo - Implementação do processo de gerenciamento de configuração (GDI) - Aquisição ou refresh tecnológico

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos – Backup |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Estabelecer na política itens obrigatórios para backup | Priscila Claros | 21/10/15 |
| Implementar e enviar relatório de não conformidade para coordenadores de sites não aderentes a política | Priscila Claros | 21/10/15 |
| Reimplantar a política de backup | Adolpho Chacon Rafael Alves | 16/10/15 |
| Preparar material para apresentação visando o comitê de diretoria e encaminhar para o Stuart Faria | Rafael Alves | 15/10/15 |
| Adequar processo de mudança com notificação para equipe de backup | Daniel Donaire | A definir |