|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #34 | Data 10/11/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| CSC – Gestão de problemas | Stuart Faria |
| Contax TI | Luis Marçal |
|  | Julio Silva |
|  | Rogerio Souza (MG) |
|  | Glaudiene Paula (CE - Fortaleza) |
|  | Alexandre Souza (CE - Fortaleza / MG / BA) |
|  | Claudio Lima |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

Convocou-se uma reunião para tratar do problema: tCollect! / Aspect > Lentidão para subir informações do cliente (front end) Ele está sob responsabilidade do Sr. Julio Silva. A volumetria medida com referência a este problema é referente a três incidentes medidos nos últimos cinco dias na unidade de Fortaleza e de 17 desde 16 de outubro em Minas Gerais. Os incidentes foram percebidos entre o final de setembro e o começo de outubro com uma periodicidade diária onde apresentavam lentidão de aproximadamente trinta segundos entre o início da ligação e a visão de os dados referentes aos clientes aparecerem em tela. O impacto é percebido principalmente nos horários de dez e dezessete horas no horário local atingindo as operações de retenção involuntária (fixa com 240 PA’s, móvel com 97 PA’s e TV 60 PA’s) em Fortaleza e pessoa jurídica e fixa e móvel (região 1 e 2) atingindo 55 PA’s em Minas Gerais impactando as operações da Oi nos horários de pico da operação. Durante a conferência foi sinalizado que as operações referentes as duas unidades estão abrigadas em Minas Gerais e foram normalizadas sem intervenção técnica. Como possíveis causas foram levantadas - Rede em Fortaleza onde a rede que deveria realizar a ligação entre as duas unidades possui um link da Oi contratado de um gigabyte, porém entregue a velocidade de 150 mega. Convive-se com essa situação desde aproximadamente setembro de 2014. - A existência de dois servidores balanceados em Minas Gerais onde é necessário checar os registros nos servidores junto a equipe do Sr. Alexandre de Morais. - A possibilidade de muitos usuários realizarem alterações no ambiente de aplicações e/ou banco de dados. - Alguns job’s podem estra sendo executados em horários inadequados - Verificar rede local na unidade Prado em Minas Gerais buscando comportamento fora do comum. - A falta de topologia da solução da operação pode não estar retratando os componentes de TI mais atuais. Em indicações de forma livre a Sra. Paula da unidade Fortaleza apontou que na opinião dela a principal causa seria a existência das mudanças (item 3). Já para o Sr. Rogério as principais causas seriam a existência de processos trabalhando em paralelo (item 4) e a mesma apresentada pela Sra. Paula. Como solução definitiva foi apontado a existência de projeto visando a troca do link MPLS. Com relação ao desenvolvimento é necessário entrar em contato com os Srs. Felipe Vila e Rogério Veloso.

| Próximos Passos - tCollect! |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar GMUDs do últimos três meses | Felipe Lima | 11/11/15 |
| Solicitar os log’s dos servidores ao Alexandre de Morais | Julio Silva | 11/11/15 |
| Pedir topologia atualizada | Julio Silva | 11/11/15 |
| Verificar job’s em produção | Claudio Lima | 11/11/15 |
| Convocar reunião com os Srs. Alexandre Morais, Filipe Vila e Rogerio Veloso. | Julio Silva | 11/11/15 |