|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #40 | Data 06/01/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - SDK | Lazaro Costa |
| CSC – Gestão de mudanças | Marilice de Oliveira |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

Durante a reunião discutiu-se a relação dos nove incidentes de alto impacto ocorridos em 05/01: Chamado; Cliente - Operação; Ação. CTXSPOBF-132818; Ticket Serviços S/A - Usuários/Autorizações; Incluir o proxy da Ticket na monitoração Zabbix.. CTXSPOBF-132819; Ticket Serviços S/A - Usuários/Autorizações. CTXSPOBF-132871; Contax - Outro; Reclassificar chamado de acordo com o fechamento.. CTXSALSM-85922; Oi - Back Office; Conferir contrato da Direct junto aos responsáveis.. CTXSPOAP407-14582; Alelo - ALELO; Verificar junto a equipe e encaminhar o chamado ao time de CSE para aprimorar o fechamento.. CTXRECSA-450702; Oi - Oi Móvel; Conferir se os chamados não devem ser unificados e o conceito de fechamento referente a solução de contorno e permanente.. CTXRECSA-450704; Oi - OCT. CTXRECSA-450714; Oi - Suporte Técnico Unificado. CTXRECSA-451129; Oi - Oi Móvel; Examinar o texto referente a solução aplicada.. Além disso, acordou-se que a volumetria referente a incidentes para janeiro de 2016 deve ser menor que o registrado em dezembro de 2015 (294).

| Próximos Passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Encaminhar ao time de CSE o incidente CTXSPOAP407-14582 para averiguação. | Daniel Donaire | 06/01/16 |
| Enviar os chamados CTXRECSA-450702, CTXRECSA-450704 e CTXRECSA-450714 ao time noturno. | Lazaro Costa | 06/01/16 |
| Cadastrar o proxy da Ticket na monitoração Zabbix. | Dennys Bruno | 06/01/16 |