|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #148 | Data 09/06/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de junho: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 08/06: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXRJOMK-145229; Contax - NOC; 08/06/2016 11:36:02; De acordo com os critérios; Telecom / SBC / Falha. CTXSALSM-94013; OI Televendas - TELEVENDAS FIXO; 08/06/2016 15:10:55; Alinhar solução de contorno; Manoel Botelho (Alexandre Souza); Cliente / Software / Direct Call. CTXSPOAL-120715; BV Financeira - CDC; 08/06/2016 16:18:26; Validar encerramento; Filipe Antunes; Cliente / Software / Citrix. CTXSPOAL-120741; OI Televendas - TELEVENDAS MOVEL; 08/06/2016 19:28:38; Atrelar a problema e validar impacto (perda); Stuart Faria (Claudio Filho) e Juliana Andrade; Software / Gravador / Nice. CTXSALPB-69555; OI Móvel - OI Controle; 08/06/2016 20:29:00; Alterar para Cliente; Lazaro Costa; Cliente / Rede / Link. CTXRECSA-503539; Contax - Ger Planejamento Outbound; 08/06/2016 20:33:20; Alinhar abertura e solução de contorno e atrelar a gestão de problema; Dennys Bruno e Geraldo Junior; Software / Discador / Aspect. CTXSALLM-126792; OI Móvel - OI Controle; 08/06/2016 20:37:04; Duplicar com o chamado CTXSALPB-69555; Filipe Antunes; Não se aplica.