Ata de Reunião 23/06/2016

## Comitê de Estabilidade Operacional de TI.

Participantes

| Participante | Área |
| --- | --- |
| André Prevedel | Diretor |
| Daniel Donaire | Ger. CSC |
| Luis Marçal | Gerente de Projetos |
| Marilice de Oliveira | G. Mudanças |
| Felipe Poubel | Produção TI |
| Stuart Faria | G. Problemas |
| Fabiana Carla | Esp. Demandas |
| Celio Ricardo | G. CSE |
| Dennys Bruno | NOC |
| Marcelo Rosim | Ger. Sites |
| Alexandre Gustavo | Ger. Sites |
| Eugénio Silva | Ger. Sites |
| Erick Ivo | Coordenador TI Site |
| Adolpho Chacon | Chacon Consultoria |
| Thomas Kristian | Chacon Consultoria |

Pauta

- Apresentação indicadores de estabilidade

- Decisões executivas

- Projetos Estruturantes e Especiais

- Alinhamento

Plano de Ação

| Projeto Estabilidade Operacional - Meetings |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Data de reunião | Assunto | Responsável | Data Fecho Estimado | Status |
| 11 | 23/06/2016 | Problemas: Passar os problemas de status de “Standby”, para ser tratado em demanda/projeto. | Stuart | Próximo comitê | Em andamento |
| 12 | 23/06/2016 | Projeto de Redundância de MPLS. Entregar para Prevedel a lista dos sites com pendências. | Marçal | ASAP | Concluído |
| 13 | 23/06/2016 | Projeto OCS Inventory e Backup: Avaliar a necessidade de contratação técnicos externos para suportar as atividades “finais” do projeto. | Celio | Próximo comitê | Em andamento |
| 14 | 23/06/2016 | Projeto Qualidade na Gravação: Reunir na próxima semana com a equipe do Projeto de Centralização, para avaliar a passagem das ações de Rollout do modulo de Recuperação de chamados para o projeto de Centralização. Se estimativa de Rollout não tiver data para breve, o Projeto Qualidade na Gravação deverá continuar com esta ação. | Marçal | Próximo comitê | Em andamento |
| 15 | 23/06/2016 | Projeto T2R: Na apresentação de status do Projeto T2R, Chacon lembrou que o contrato com a Consultoria deve encerrar-se antes da implantação da nova ferramenta e, considerando que detém o melhor conhecimento sobre o processo integrado, se comprometeu a colaborar com a implantação, sob demanda, mesmo que posteriormente ao contrato. | Chacon | Ongoing | Concluído |
| 16 | 23/06/2016 | Prevedel sugere a criação de um “Share Point” para partilhar documentações do Projeto Estabilidade Operacional. | Celio | Próximo comitê | Em andamento |

Decisões Diretoria

- Aprovada pelo Prevedel a proposta de exposição de indicadores da área de Gestão de Mudanças, apresentada pela Chacom. Implantação pendente do Projeto T2R.

- Projeto de Redundância de MPLS. Retirar do escopo do projeto, a intervenção nos Data Centers da Alegria e Alphaville.

- Nas apresentações de final de mês, mencionar/evidenciar sempre os valores totais e acumulados do mês.