## Slide 1
X. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Elaborado mapeamento As Is (Demandas, Projetos e Mudanças)
  Definida a abordagem para desenvolvimento
  Elaborado o desenho macro da solução
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 10%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Definir Ritos diferentes para Mudanças
  Definir critérios para qualificação de solicitações
  Desenhar fluxo detalhado das solicitações
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGEMUD sem manutenção
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Slide 2
Mudança
Alteração
Modificações
Transformação
Mutação
Melhoria
Upgrade
Aperfeiçoamento
Avanço
Desenvolvimento
Evolução
Reparação
Benfeitoria
Ampliação
Progresso
Crescimento
Transformação
Aperfeiçoamento
Manobra
Movimentação
Atividade
Dinâmica
Ação
Execução
Movimentação
Interação
Comunicação
Solicitação
Requisição
Integração
Convergência
Conversão

## Slide 3
Avaliação de Mudanças e Projetos devem considerar:
Ativos - Especialistas
Itens de Configuração – Especialistas
Nível de Serviço acordado – Gerentes de TI
Cláusulas contratuais de SLA - Gerentes de TI
Gestão de Capacidade – Operação e Tecnológica – Gerentes de TI

## Slide 4
Pauta de reunião T2R – Gerenciamento de Mudanças
Início de Comitês presenciais com presença de representantes de cada área técnica para 20/04.
Início de construção de ambiente de homologação.
Definição de Dashboards e escalonamento de cobrança.
Revisão de ferramenta eGmud -
Inicio de criação de página na intranet para TI.
Quem é Gestão de Incidentes?