|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #110 | Data 13/04/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de abril: Num segundo momento foram analisados os incidentes de 12/04: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXJPASA-7369; Vivo Móvel - Massivo Segmentado; 12/04/2016 06:48:41; De acordo com os critérios; Cliente / Software / Vivo 360. CTXSALPB-63367; Oi - Velox; 12/04/2016 07:33:04; Alterar para alto; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXRJOMA-79880; Oi - Off Line; 12/04/2016 09:30:46; Alterar para alto; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXRECAU-69594; Oi - Outras Atividades; 12/04/2016 09:59:25; Alinhar solução de contorno e alterar para fornecedor; Celio Andrade e Lazaro Costa; Fornecedor / Rede / Link. CTXJPASA-7375; Vivo Móvel - Massivo Segmentado; 12/04/2016 10:25:11; De acordo com os critérios; Cliente / Software / Vivo 360. CTXPOARB-105084; Contax - Ger Planejamento SAC; 12/04/2016 10:47:26; Alinhar encerramento (diagnóstico); Filipe Antunes; Cliente / Software / URA. CTXSALSM-91006; Oi - Back Office; 12/04/2016 10:48:20; Alterar para suporte cliente; Filipe Antunes; Cliente / Software / M4U. CTXSALPB-63432; Oi - OI TV; 12/04/2016 10:58:14; De acordo com os critérios; Cliente / Software / STC. CTXFORBM-376095; Oi - Oi Movél; 12/04/2016 11:07:16; Alinhar solução de contorno e atrelar solução de problema e verificar duplicidade dos chamados atrelados; Celio Andrade, Stuart Faria e Lazaro Costa; Software / Gravador / Nice. CTXPOARB-105088; Net - Base (C); 12/04/2016 11:37:14; Alterar para indevido e verificar GMUD; Marilice de Oliveira; Não se aplica. CTXSPOAL-113475; TAM - Reservas; 12/04/2016 16:03:02; Alterar para indevido; Daniel Donaire (Roberto Elias); Não se aplica. CTXFORBM-376266; Oi - BO Móvel; 12/04/2016 16:46:11; Duplicar com o chamado CTXFORBM-376095 (375687); Lazaro Costa; Não se aplica. CTXPOARB-105104; Contax - Ger Planejamento SAC; 12/04/2016 17:35:25; Verificar; Filipe Antunes; Cliente / Software / NET Uno. CTXFORBM-376305; Contax - NOC; 12/04/2016 17:44:24; De acordo com os critérios; Hardware / Aspect / Discador. CTXSPOAL-113501; Contax - Outro; 12/04/2016 17:58:15; Alinhar abertura e verificar impacto; Wagner Felix; Processo / Operacional / Projeto. CTXSPOAL-113503; TAM - Reservas; 12/04/2016 18:01:31; Duplicar o chamado CTXSPOAL-113501; Wagner Felix e Lazaro Costa; Não se aplica. CTXFORBM-376349; Contax - NOC; 12/04/2016 19:51:48; Duplicar o chamado CTXFORBM-376305; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXPOARB-105107; Contax - Ger Planejamento SAC; 12/04/2016 20:46:18; Alinhar abertura (cliente/operação); Daniel Donaire (Roberto Elias); Não se aplica. CTXSALPB-63540; Oi - SAC OI TV; 12/04/2016 23:32:10; Alterar para alto e alinhar com Mauro Belvedere; Lazaro Costa; Não se aplica.