|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #133 | Data 18/05/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de maio: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 16 e 17/05: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXRECSA-495462; Itaú - Linha de frente; 16/05/2016 07:14:00; De acordo com os critérios; Cliente / Rede / Link. CTXSPOAL-118020; Volkswagen - Volkswagen; 16/05/2016 07:47:56; Alinhar solução de contorno e verificar abertura de problema; Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / URA. CTXMLTREG-7589; Santander - CR + Parceiros; 16/05/2016 08:12:26; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Cliente / Software / CCW. CTXBHZRI-101957; Contax - Cobrança; 16/05/2016 08:37:23; Alinhar abertura e verificar mudança; Dennys Bruno e Marilice Oliveira; Software / tCollect. CTXSPOBF-145526; Santander - Ciclo de vida; 16/05/2016 09:12:00; Verificar causa raiz; Stuart Faria; Software / Discador / Altitude. CTXFORBM-389408; OI Fixo - 2 NIVEL FIXO; 16/05/2016 12:08:26; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Software / Sistema Operacional / Windows DEP. CTXSALAS-164052; OI Televendas - TELEVENDAS EMPRESARIAL; 16/05/2016 15:53:19; Alterar para indevido; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXLONLA-34895; OI Fixo - SAC 002; 16/05/2016 19:22:40; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Software / Gravação / Nice. CTXFORBM-389791; Contax - Dir. Oi; 16/05/2016 20:20:41; Alinhar abertura e gestão de problema; Paula e Stuart Faria; Cliente / Software / NBA. CTXSPOBF-145671; Santander - CR + Parceiros; 17/05/2016 08:18:35; Verificar GMUD e alterar para suporte cliente; Marilice de Oliveira e Lazaro Costa; Cliente / Processo / Mudança. CTXRECSA-495934; Itaú - Itaucred; 17/05/2016 09:06:29; Alinhar solução de contorno, validar monitoração e alterar para fornecedor; Geraldo Junior e Dennys Bruno; Fornecedor / Software / Ayty. CTXSALSM-92743; Contax - Ger Produtos Televendas; 17/05/2016 09:54:42; Alinhar abertura e alterar para alto; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXSPOAL-118238; Whirlpool - Whirlpool; 17/05/2016 11:24:46; Verificar encerramento; Filipe Antunes (Rodrigo Miranda / Anderson da Silva); Verificar. CTXSPOAL-118239; Bradesco - Seguros; 17/05/2016 11:25:01; Verificar encerramento; Filipe Antunes (Rodrigo Miranda / Anderson da Silva); Verificar. CTXJPASA-8250; TAM - Reservas; 17/05/2016 14:16:44; De acordo com os critérios; Cliente / Software / Amadeus. CTXSPOLP-117641; OI Fixo - 2 NIVEL FIXO; 17/05/2016 14:21:59; De acordo com os critérios; Software / Gravador / Nice. CTXRECSA-496111; Itaú - Itaucred; 17/05/2016 14:27:40; Duplicar no chamado CTXRECSA-495934; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXCTCRA-21671; TAM - Fale com a gente; 17/05/2016 14:46:12; Alterar para fornecedor; Filipe Antunes (Rodrigo Miranda / Anderson da Silva); Fornecedor / Software / URA. CTXRJOMK-143171; OI Fixo - SAC 002; 17/05/2016 15:44:24; Alinhar solução de contorno e atrelar a gestão de problema; Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / Gravador / Nice. CTXFORBM-390219; OI Fixo - SAC 002; 17/05/2016 15:47:25; Alinhar solução de contorno e atrelar a gestão de problema; Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / Gravador / Nice. CTXFORBM-390343; OI Blindagem - PROPENSO R2; 17/05/2016 17:40:45; De acordo com os critérios; Cliente / Software / NBA. CTXSPOAL-118352; Contax - Outro; 17/05/2016 18:35:00; Alterar para indevido; Lazaro Costa; Não se aplica.