|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #174 | Data 14/07/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de julho: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 13/07: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXSALPB-72902; OI Televendas - TELEVENDAS EMPRESARIAL; 13/07/2016 14:37:00; Alinhar com Alexandre Gustavo; Filipe Antunes; Processo / Mudança / Não conforme. CTXRJOMK-148331; OI Fixo - ST VELOX; 13/07/2016 17:42:52; Alterar para Fornecedor, verificar chamado NOC e atrelar a gestão de problema; Lazaro Costa, Fernando Lima e Stuart Faria; Rede / Link (Verificar) / Oscilação.