## Slide 1
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Definir Ritos diferentes para Mudanças
  Definir critérios para qualificação de solicitações
  Desenhar fluxo detalhado das solicitações.
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 15%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Levantamento de controles por atividade da T2R.
  Início de documentação e padronização dos controles.
  Desenho de fluxograma detalhado por processos.
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGEMUD sem manutenção
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.