## Slide 1
9. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Desenho de Fluxograma, Matriz RACI e SLA`s para Gerenciamento de Projetos.
  Desenho de Controles para Projetos.
  Conclusão da definição de indicadores e de sua automação.
  Planejamento da implantação dos novos processos e indicadores, considerando automação, treinamento e piloto.
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 80%
PM: Adolp Chacon
  Próximas Ações
  Acompanhamento da solução de automação integrada no tProcess!
  Implantação de novos indicadores.
  Planejamento e Implantação dos novos critérios para definição de Mudança ou Projeto.
  Implementação do checklist para acompanhamento de atividades mandatórios em Mudanças.
  Revisão da documentação de Gerenciamento de Projetos.
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGmud limita a automação integrada dos processos.
  Prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess!
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.