## Slide 1
Gerenciamento de Mudanças
Workshop para implantação do processo
30.Nov.2016
Versão 1

## Slide 2
Agenda
Objetivo, Escopo e Indicadores
Processo e Artefatos
Papéis e Responsabilidade
Agenda
Ferramenta Jira
Envolvidos

## Slide 3
Objetivo e Escopo
Este processo tem como objetivo garantir que todas as mudanças serão registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas, documentadas e revisadas de maneira padronizada e controlada, reduzindo assim impacto e risco ao negócio da Smiles.
Objetivo
O escopo do processo de Gerenciamento de Mudanças cobre qualquer adição, modificação ou remoção de componente do serviço no ambiente de produção da Smiles.
Escopo
  com risco baixo, relativamente comum e que segue um procedimento ou instrução de trabalho.
Pré-aprovada
  apresenta riscos desconhecidos e segue procedimentos ou instruções de trabalho não padronizado.
Normal
  não foi emitida no prazo para ser analisada pelo (CAB) e pode ou não está associada a um Incidente de alto impacto “Blocker”, porém precisa ser executada na data definida, para evitar que ocorra algum impacto ao negócio.
Emergencial
  toda RFC que a Smiles não tem autonomia para aprovação, apena precisa ter ciência da sua execução.
Informativa

## Slide 4
Indicadores
% e qtd. de RFC por período;
% e qtd. de RFC por categoria (Pré-aprovada, Normal, Emergencial ou Informativa);
% e qtd. de RFC fechada com sucesso ou sem sucesso;
% e qtd. de RFC por origem (Projeto, Melhoria, Problema, Incidente ou Solicitação);
% e qtd. de RFC cancelada.
Indicadores de Desempenho

## Slide 5
Agenda
Objetivo, Escopo e Indicadores
Processo e Artefatos
Papéis e Responsabilidade
Agenda
Ferramenta Jira
Envolvidos

## Slide 6
Processo
Processo

## Slide 7
Artefatos
Artefatos
Guia rápido do processo
Exemplo
Check list de apoio
Ata de Reunião do CAB
Plano de RFC

## Slide 8
Agenda
Objetivo, Escopo e Indicadores
Processo e Artefatos
Papéis e Responsabilidade
Agenda
Ferramenta Jira
Envolvidos

## Slide 9
Equipe de Gerenciamento de Mudanças
Garantir que o processo seja executado segundo as diretrizes estabelecidas e operacionalizado com eficiência e eficácia, para alcançar os Indicadores de Desempenho.
Analisar todas as RFC e classificá-las conforme o risco e impacto ao negócio.
Convocar os participantes, criar e enviar a pauta e a ata de reunião do CAB.
Analisar e deliberar todas as RFC´s de categoria Pré-aprovada e Informativa.
Solicitar deliberação para todas as RFC´s de categoria Emergencial.
Enviar comunicados de indisponibilidade para os clientes afetados, caso ocorra necessidade.
Revisar todas as RFC´s após a sua execução
Equipe de Ger. de Mudanças

## Slide 10
Comitê Consultivo de Mudanças (CAB)
Toda Request for Change (RFC) de categoria Normal deve ser aprovada pelo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) que será realizada toda quarta-feira, caso seja feriado, será no próximo dia útil.
Deve ser enviada devidamente preenchida, com atividades, responsável, duração, plano de rollback e evidências dos testes realizados até segunda-feira às 23:59 horas, após este prazo será analisada na próxima reunião do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).
A sequência da apresentação e execução será definida pela ordem de envio.
Antes da realização das reuniões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), a área de Gerenciamento de Mudanças deve elaborar e divulgar uma pauta para todos os seus membros.
Os membros fixos devem participar de todas as reuniões, em caso de ausência o participante deve delegar um representante. Caso ocorra ausência, o Gerente de Governança de TI deve reportar mensalmente ao Diretor de Tecnologia da Informação.
Na ausência do solicitante para apresentar a sua respectiva Request for Change (RFC), a mesma será automaticamente reprovada.
Comitê Consultivo de Mudanças (CAB)

## Slide 11
Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais (ECAB)
Toda Request for Change (RFC) de categoria Emergencial deve ser aprovada pelo Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) que será realizada sob demanda.
Na ausência do solicitante para apresentar a sua respectiva Request for Change (RFC), a mesma será automaticamente reprovada.
Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB)

## Slide 12
Agenda
Objetivo, Escopo e Indicadores
Processo e Artefatos
Papéis e Responsabilidade
Agenda
Ferramenta Jira
Envolvidos

## Slide 13
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Acesse a ferramenta Jira, através do link: https://smiles.atlassian.net
Selecione a opção: <View all projects>
Digite: <GDM> e selecione pesquisar.
Depois selecione a opção <Ger. de Mudanças>

## Slide 14
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Digite o título da sua mudança e pressione <enter>
Em seguida irá aparecer a tela abaixo
Em seguida irá aparecer a sua mudança para preencher

## Slide 15
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Selecione a opção (Edit)
Em seguida irá aparecer a sua mudança para preencher

## Slide 16
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba GERAL
  Rfc com baixo risco e impacto ao negócio.
  Exemplo: alguns tipos de promoção
Pré-aprovada
  Rfc que apresente riscos desconhecidos e segue procedimentos ou instruções de trabalho não padronizado, segue o fluxo de aprovação do CAB e deve ser emitida até segunda-feira às 18:00.
  Reunião do CAB quarta-feira às 14:00.
Normal
  Rfc que não foi emitida no prazo para ser analisada pelo (CAB) e pode ou não estar associada a um Incidente de alto impacto “Blocker”, porém precisa ser executada na data definida, para evitar que ocorra algum impacto ao negócio.
Emergencial
Rfc que a Smiles não tem autonomia para aprovação, apena precisa ter ciência da sua execução.
Exemplo: rfc da gol
Informativa

## Slide 17
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba GERAL
Preencha a Origem da RFC: <Projeto, Melhoria, Problema, Incidente ou Solicitação
Informe o link e o issue do Jira para a Origem da RFC
Informe o nome do seu Gestor Responsável

## Slide 18
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba GERAL
Preencha os campos <Reporter e Assignee>
Informe a data e horário de início e término da mudança.
Vale ressaltar, que o plano de Rollback deve ser contemplado neste período
Descreva o objetivo da sua mudança

## Slide 19
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba IMPACTO
Preencha os campos <ambiente afetado, serviço, áreas impactadas e risco da mudança>
Descreva qual seria o impacto caso a sua mudança não fosse realizada

## Slide 20
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba IMPACTO
Preencha os campos <ambiente afetado, serviço, áreas impactadas e risco da mudança>
Descreva qual seria o impacto caso a sua mudança não fosse realizada

## Slide 21
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba INDISPONIBILIDADE
Informe se haverá ou não indisponibilidade
Caso tenha indisponibilidade, informe a data e horário de início e término

## Slide 22
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba HOMOLOGAÇÃO DE QA
Informe se foi realizada homologação de QA e quem foi o responsável
Caso tenha sido executado a homologação de QA, descreva o motivo

## Slide 23
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba TESTE DE ACEITE UAT
Informe se foi realizada teste de aceite UAT e quem foi o responsável
Caso tenha sido executado a teste de aceite UAT, descreva o motivo

## Slide 24
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Aba ANEXOS E EVIDÊNCIAS
Nesta aba deverá ser anexado o plano de RFC, evidências da homologação de QA e evidências dos teste de aceitação UAT

## Slide 25
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Após preencher todos os campos
Selecione a opção <Enviar análise GM>
Selecione novamente a opção <Enviar análise GM>

## Slide 26
Categoria Normal
Grupos / participantes do CAB:
Operações (Nei, Savioli ou Jonathas)
Gestores (seu Gestor)
Arquitetura (todos os arquitetos)
Infraestrutura (Claudio, Daniel ou Adriano)
Segurança (Marcela ou Rodrigo)
Fraude (Cássia ou Rodrigo)
OBS.: qualquer participante pode aprovar / reprovar pelo grupo
Necessário solicitar aprovação dos times da Smiles antes da reunião do CAB
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante

## Slide 27
Categoria Emergencial
Grupos / participantes do ECAB:
Operações (Nei, Savioli ou Jonathas)
Gestores (seu Gestor)
OBS.: qualquer participante pode aprovar / reprovar pelo grupo
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Necessário solicitar aprovação dos times da Smiles antes do ECAB

## Slide 28
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Caso sua mudança seja REPROVADA
O status estará como REPROVADA
Leia no campo <Coments> o motivo da REPROVAÇÃO

## Slide 29
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Caso sua mudança seja REPROVADA
Como EDITAR?
Selecione a opção <Recomeçar>
Selecione a opção <Edit> e realize os ajustes necessários

## Slide 30
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Selecione a opção <Implementação>
Informe o responsável pela implementação
Caso sua mudança seja APROVADA
Como implementar?

## Slide 31
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Caso sua mudança seja APROVADA
Como implementar?
Selecione a opção <Implementação>
Informe o responsável pela implementação
Selecione novamente a opção <Implementação>

## Slide 32
Ferramenta Jira – Papel do Solicitante
Caso sua mudança seja APROVADA
Como finalizar?
Selecione a opção <Resolver> para finalizar a RFC

## Slide 33
Agenda
Objetivo, Escopo e Indicadores
Processo e Artefatos
Papéis e Responsabilidade
Agenda
Ferramenta Jira
Envolvidos

## Slide 34
Gerenciamento de Mudanças
  Execução: Tânia Ferro
  Publicação: André Santos
  QA: Jorge Maluf
  Sponsors: Rodrigo Rothstein
  Ponto Focal Auditoria: Marcela Dias
Envolvidos
Papéis x Pessoas/Empresas
Analista de Mudanças (Smiles)
Daniel Braga
Daniel Mizobuchi
Gerente de Governança de TI (Smiles)
Rodrigo Rothstein