|  | Gerenciamento da Rotina | Data 27/10/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Presente |
|  | André Morais | Presente |
|  | Bruno Serpeloni | Ausente (Férias) |
|  | Caio Francolin | Presente |
|  | Jonathas Souza | Ausente |
|  | Luis Savioli | Ausente |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |
|  | Jorge Maluf | Ausente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto com foco na redução do Backlog.

Ações Discutidas

No início da reunião foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - Incidente NGC-1725 - Será comparado ao NGC-1636 para verificar semelhança - Incidente NCG-1682 - Será encerrado devido a inconsistência do arquivo enviado pelo fornecedor - Incidentes NGC-1704, NGC-1705 e NGC-1733 - Serão finalizados até segunda-feira (31/10) - Incidente NGC-930 – Está pendente com o Maikon Oliveira (comercial de aéreas) e será realizada reunião até sexta-feira (28/10)

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Entrar em contato com área de negócios referente ao chamado CSM-1700 | Sandra Predolim | 27/10/16 |
| Alinhar com Nei Henckes sobre os incidentes CSM-1334, CSM-1338 e CSM-1612 sobre escalonamento ou solução mais adequada | Raul Ferreira | 27/10/16 |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 |
| Acrescentar gráfico de relação aberto X fechado no dashboard. Esse dado será referente aos últimos 10 dias. | Jorge Maluf | 28/10/16 |
| Verificar se a GMUD referente ao incidente NGC-1616 foi executada | Raul Souza | 28/10/16 |