|  | Gerenciamento da Rotina | Data 30/11/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente (Férias) |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Presente |
|  | André Morais | Ausente |
|  | Bruno Serpeloni | Presente |
|  | Caio Francolin | Presente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Presente |
|  | Raul Ferreira | Ausente |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

Primeiramente foi realizada a apresentação dos indicadores: Num segundo momento foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - Os chamados NGC-1819, NGC-1949, NGC-1948, NGC-1946, NGC-1930 e CSM-1861 poderão ser encerrados em 30/11.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar com Karina Bernardo sobre o chamado NGC-1819. | Adolfo Nunes | 28/11/16 30/11/16 |
| Verificar com o analista financeiro Diego Lopes sobre o chamado CSM-1847. | Luis Savioli | 30/11/16 |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 10/11/16 11/11/16 25/11/16 A definir |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar os chamados com status “Pendente Desenvolvimento” para atualização do fix version. | Renan Woo | 25/11/16 |
| Verificar o motivo do relógio referente ao SLA não parar (exemplo chamado NGC-1861). | Jorge Maluf | 25/11/16 A definir |
| Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |