Luís Savioli

| Al. Rio Negro, 585 ­ Bloco B ­ 2º andar ­ Barueri Cep: 06454­000 ­ São Paulo

RFP – Request for Proposal

Central de Serviços e monitoração

Sumário

1.	Edital de Licitação	3

2.	Responsabilidade	4

3.	Das condições de participação	4

4.	Quem é Smiles	5

5.	Missão	5

6.	Visão	5

7.	Valores	5

8.	Organograma de TI	6

9.	Objeto Licitado	7

10.	Cronograma macro de implantação e operação	7

11.	Requisitos Funcionais	8

11.1	Analista de Suporte N1 e Monitoração	8

11.2	Backup de Analista de Suporte N1 e Monitoração	8

11.3	Troca de Analista de Suporte N1 e Monitoração	8

11.4	Contratação de Analista de Suporte N1 e Monitoração	8

11.5	Processo Trabalhista, Civil e / ou Criminal	8

11.6	Horário de Atendimento	8

11.6.1 1º Opção: Horário de Atendimento 24 hrs x 7 dias	8

11.6.2 2º Opção: Horário de Atendimento 8 hrs x 6 dias	9

11.7	Estrutura Física	9

11.8	Hardware ...........................................................................................................................9

11.9	Software padrão	9

11.10 Software não padrão	9

11.11 Liberação de Acesso	9

11.12 Desativação de Acesso	10

11.13 Link de dados	...................................................................................................................10

11.14 Ferramenta de Gerenciamento de Serviços	10

11.15 Indicadores de Desempenho e Metas	11

11.16 Relatórios Gerenciais	12

11.17 Vigência do Contrato	12

11.18 Renovação do Contrato	12

11.19 Rescisão Contratual	13

11.20 Listagem dos Procedimentos elegíveis a Equipe de Suporte N1 e Monitoração	13

11.21 (1º) versão da Base de dados de procedimentos	16

11.22 Inclusão de novos procedimentos	16

11.23 Manter atualizada a Base de dados de procedimentos	16

11.24 Quantidade de procedimento na Base de dados	17

11.25 Processos de TI e Segurança da Informação	17

11.26 Processo de Gerenciamento de Incidentes e Monitoração	17

11.26.1 Descrição do processo ...................................................................................................18

11.26.2 Diretrizes do processo ...................................................................................................18

11.26.3 Relacionamento com outros processos	18

11.26.4 Fluxo do processo	 ..........................................................................................................19

11.26.5 Detalhamento do Fluxo do processo	20

12.	Período de Seleção	23

13.	Critérios de Avaliação	23

14.	Formato das Propostas	24

15.	Considerações	24

16.	Contatos	25

# Edital de Licitação

Barueri, xx de Agosto de 2016.

Informamos pelo presente, que esta empresa está convidada a participar do processo de concorrência para serviço de Suporte N1 e Monitoração da Smiles.

Os critérios a serem utilizados pela Smiles para seleção da empresa, dentre as concorrentes, serão os estabelecidos neste Edital e seus anexos.

Ao final deste processo, a Smiles selecionará a empresa que oferecer a melhor proposta para cumprir com seus objetivos de negócios, devendo-se concretizar a negociação mediante a celebração de um contrato de Prestação de Serviços (sujeito a alterações, a critério da Smiles).

Fica desde já estabelecido que este Edital, não representa nenhuma obrigação de contratação futura por parte da Smiles.

Este edital visa estabelecer os princípios básicos para as tratativas e negociações a serem mantidas entre a Smiles e as empresas participantes do presente processo.

# Responsabilidade

Este edital não constitui compromisso de contrato para a venda ou fornecimento de quaisquer prestações de serviços entre a Smiles e a empresa que prestar as informações para este RFP.

As empresas não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de respostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente do processo de RFP.

A empresa participante é responsável por qualquer custo ou despesa decorrentes do cumprimento do presente RFP.

# Das condições de participação

Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital.

Não poderão participar empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, sociedades estrangeiras que não funcionem ou que não estejam autorizadas a operar no País, dirigente ou responsável técnico, qualquer servidor de órgão ou entidade pertencente ao Smiles.

# Quem é Smiles

A Smiles é um dos maiores programas de multifidelização do Brasil, com mais de 10 milhões de participantes.

Criado há 20 anos como programa de relacionamento da Varig, foi posteriormente adquirido pela GOL e em 2013 se tornou uma empresa independente, com a captação de R$ 1,1 bilhão com oferta pública inicial (IPO).

Trata-se de um programa de multifidelização para diversas companhias, incluindo a GOL Linhas Aéreas, sua principal parceira comercial e a companhia aérea com maior número de voos interligando os aeroportos mais movimentados do Brasil. A Smiles tem parceria aérea com GOL, Air France, Delta Air Lines, KLM, Qatar Airways, Aerolíneas Argentinas, Etihad, TAP, Alitalia e Copa Airlines – e em breve, com a Aeroméxico e Korean Air, que juntas voam para mais de 160 países e 700 destinos em todo o mundo.

O programa vem aumentando a sua amplitude e capilaridade no que diz respeito às parcerias para acúmulo e resgate de milhas.

Atualmente, a Smiles tem mais de 200 parceiros no varejo - com os maiores bancos comerciais do Brasil e da América do Sul, administradoras de cartões de crédito, grandes redes de varejo, hotéis, restaurantes, empresas de aluguel de automóveis, postos de combustível, farmácias, editoras etc., para garantir aos participantes do Programa Smiles uma ampla gama de opções de acúmulo de milhas, não apenas com as viagens realizadas em companhias aéreas parceiras, mas também no seu dia a dia.

# Missão

Transformar milhas em sorrisos.

# Visão

Ser o programa de fidelidade com a plataforma mais completa de produtos e serviços de turismo, entretenimento e varejo.

# Valores

- Juntos pelos SMILESs e parceiros.

- Compromisso com resultado.

- Simplicidade.

- Espírito de time.

- Atitude íntegra e responsável.

# Organograma de TI

# Objeto Licitado

Realizar a implantação, go-live e a operação do serviço de Suporte de Nível 1 e Monitoração do ambiente de Produção, Homologação e Teste referente a “Listagem dos Procedimentos elegíveis a Equipe de Suporte N1 e Monitoração” contemplada no item 24º da Diretoria de Tecnologia da Informação da Smiles durante 1 ano após a data de assinatura do contrato.

# Cronograma macro de implantação e operação

| Atividades | Prazo Estimado |
| --- | --- |
| Implantação do Suporte N1 e Monitoração - Mobilização da equipe de Suporte N1 e Monitoração - Mobilização da equipe de Suporte N2 da Smiles - Planejamento da Transição - Habilitação da equipe de Suporte N1 e Monitoração (Acessos, Instalação e Config. de Softwares, etc.) - Treinamento da equipe de Suporte N1 e Monitoração nos Procedimentos - Comunicação da Transição | 15 dias |
| Go-Live do Suporte N1 e Monitoração - Go-Live N1 - Operação Assistida N1 - Gestão de indicadores e acompanhamento de metas - Correções e ajustes necessários | 45 dias |
| Operação do Suporte - Apresentação de relatórios dos indicadores de desempenho – 5º dia útil de cada mês - Atualização, exclusão e inclusão de procedimentos para a equipe de Suporte N1 e Monitoração (manter a base de dados de procedimentos do Suporte N1 e Monitoração atualizada) | 1 ano (após a data de assinatura do contrato) |

# Requisitos Funcionais

# Analista de Suporte N1 e Monitoração

Deve ter nível superior completo na área de Tecnologia de Informação e / ou afins, experiência comprovada de no mínimo 2 anos na área e ser contratado no regime CLT pela empresa PARTICIPANTE.

# Backup de Analista de Suporte N1 e Monitoração

A empresa PARTICIPANTE deve garantir que tenha disponível um Analista de Suporte N1 e Monitoração treinado e capacitado para realizar as atividades da SMILES em caso de ausência, licença médica, licença a maternidade e / ou férias.

# Troca de Analista de Suporte N1 e Monitoração

A empresa PARTICIPANTE é responsável por realizar treinamento e capacitação para realizar as atividades da SMILES, em caso troca, demissão e / ou desligamento de Analista de Suporte N1 e Monitoração.

# Contratação de Analista de Suporte N1 e Monitoração

Todo processo de entrevista, teste, avaliação e contratação de Analista de Suporte N1 e Monitoração deve ser conduzido pela empresa PARTICIPANTE. A empresa SMILES deve realizar a aprovação final do novo colaborador da empresa PARTICIPANTE.

# Processo Trabalhista, Civil e / ou Criminal

A empresa PARTICIPANTE é responsável por todo e qualquer Processo Trabalhista, Civil e / ou Criminal dos seus respectivos colaboradores (Analista de Suporte N1 e Monitoração), não tendo nenhum ônus para a empresa SMILES.

# Horário de Atendimento

A empresa PARTICIPANTE deve enviar a proposta das duas opções de horário de atendimento para a empresa SMILES realizar uma análise e escolher a melhor opção ao seu ambiente tecnológico.

# 1º Opção: Horário de Atendimento 24 hrs x 7 dias

A empresa PARTICIPANTE deve ter disponibilidade 24 horas x 7 dias na semana, incluindo finais de semana e feriados nacionais e / ou internacionais.

# 2º Opção: Horário de Atendimento 8 hrs x 6 dias

A empresa PARTICIPANTE deve ter disponibilidade 8 horas x 6 dias na semana (segunda-feira até sábado), incluindo feriados nacionais e / ou internacionais.

# Estrutura Física

A equipe de Suporte N1 e Monitoração deve ser alocada na empresa PARTICIPANTE, onde a mesma deve disponibilizar o espaço físico, móveis e material de escritório de forma a comportar adequadamente a equipe de Suporte N1 e Monitoração.

# Hardware

Os equipamentos (hardwares) devem ser fornecidos pela empresa PARTICIPANTE, bem como a sua manutenção preventiva e / ou corretiva.

# Software padrão

Os softwares padrão (Sistema Operacional, Office, Outlook, Navegador, WinZip, Acrobat, Antivírus e File Zilla) devem ser fornecidos pela empresa PARTICIPANTE, bem como a sua manutenção preventiva e / ou corretiva.

# Software não padrão

Os softwares não padrão (Siebel, Oracle, BI, Active Diretory, Banco de Dados, Jira, Dynatrace e etc) devem ser fornecidos pela empresa SMILES, bem como a sua respectiva atualização.

# Liberação de Acesso

A empresa PARTICIPANTE deve informar a empresa SMILES através de abertura de chamado no Jira, a liberação de acesso aos softwares, sistemas e / ou pastas de rede para o Analista de Suporte N1 e Monitoração (informando nome completo e CFP). Vale ressaltar que o acesso é liberado por Analista (colaborador) da empresa PARTICIPANTE, e não a um grupo, com o objetivo de garantir a rastreabilidade das ações efetuadas em caso de auditoria interna e / ou externa.

# Desativação de Acesso

A empresa PARTICIPANTE deve informar IMEDIATAMENTE a empresa SMILES através de abertura de chamado no Jira, a desativação e / ou cancelamento de acesso aos softwares, sistemas e / ou pastas de rede para o Analista de Suporte N1 e Monitoração (informando nome completo e / ou login de rede). Vale ressaltar que o acesso é liberado por Analista (colaborador) da empresa PARTICIPANTE, e não a um grupo, com o objetivo de garantir a rastreabilidade das ações efetuadas em caso de auditoria interna e / ou externa.

# Link de dados

A empresa PARTICIPANTE deve fornecer um link de dados para a conexão com a empresa SMILES para a prestação de serviço, bem como a sua manutenção preventiva e / ou corretiva.

# Ferramenta de Gerenciamento de Serviços

A ferramenta de Gerenciamento de Serviços que deve ser utilizada pela empresa PARTICIPANTE é o Jira da empresa SMILES. Toda manutenção evolutiva e corretiva da ferramenta Jira é de responsabilidade da empresa SMILES.

# Indicadores de Desempenho e Metas

A empresa PARTICIPANTE deve realizar as medições no 2º dia útil de cada mês e atender as metas dos indicadores de desempenho estabelecidas pela empresa SMILES.

| Indicadores | Meta |
| --- | --- |
| Qtd. / % de incidentes, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 90 % |
| Qtd. / % de solicitações, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 90 % |
| Qtd. / % de monitorações / eventos realizados pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | xx % |
| Qtd. / % pesquisa de satisfação dos incidentes e / ou solicitação pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 90 % |

- Caso as metas estejam entre 89% até 79% da meta estabelecida, a empresa PARTICIPANTE deve propor e executar melhorias para atender as metas dos indicadores de desempenho estabelecidos pela empresa SMILES.

Prazo para execução do plano de melhoria: 2 meses, após este prazo será cobrado pela SMILES 05% do valor do contrato em multa contratual por mês que ficar abaixo do estabelecido.

| Indicadores | Meta |
| --- | --- |
| Qtd. / % de incidentes, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 89 % até 79 % |
| Qtd. / % de solicitações, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 89 % até 79 % |
| Qtd. / % pesquisa de satisfação dos incidentes e / ou solicitação pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 89 % até 79 % |

- Caso as metas estejam entre 78% até 69% da meta estabelecida, a empresa PARTICIPANTE deve propor e executar melhorias para atender as metas dos indicadores de desempenho estabelecidos pela empresa SMILES.

Prazo para execução do plano de melhoria: 2 meses, após este prazo será cobrado pela SMILES 15% do valor do contrato em multa contratual por mês que ficar abaixo do estabelecido.

| Indicadores | Meta |
| --- | --- |
| Qtd. / % de incidentes, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 78 % até 69 % |
| Qtd. / % de solicitações, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 78 % até 69 % |
| Qtd. / % pesquisa de satisfação dos incidentes e / ou solicitação pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 78 % até 69 % |

- Caso as metas estejam entre 68% até 48% da meta estabelecida, a empresa PARTICIPANTE deve propor e executar melhorias para atender as metas dos indicadores de desempenho estabelecidos pela empresa SMILES.

Será cobrado pela SMILES 30% do valor do contrato em multa contratual, por mês que ficar abaixo do estabelecido.

| Indicadores | Meta |
| --- | --- |
| Qtd. / % de incidentes, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 68 % até 48 % |
| Qtd. / % de solicitações, elegíveis fechados no prazo pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 68 % até 48 % |
| Qtd. / % pesquisa de satisfação dos incidentes e / ou solicitação pela equipe de Suporte N1 e Monitoração | 68 % até 48 % |

- Caso as metas estejam abaixo de 47%, a empresa SMILES poderá reincidir o contrato com a empresa PARTICIPANTE sem multa contratual e sem aviso prévio.

# Relatórios Gerenciais

A empresa PARTICIPANTE deve apresentar um relatório gerencial até 5º dia útil de cada mês para a empresa SMILES e apresentar um plano de melhoria dos indicadores de desempenho, caso seja necessário.

# Vigência do Contrato

O contrato de prestação de serviço de Suporte N1 e Monitoração terá duração de 1 ano após a data de assinatura.

# Renovação do Contrato

O contrato de prestação de serviço de Suporte N1 e Monitoração pode ser renovado por mais 2 vezes (ou seja, mais 2 anos), caso a empresa SMILES e a empresa PARTICIPANTE estejam de acordo. Vale ressaltar que a cada renovação contratual anual terá um reajuste de acordo com o IPCA.

# Rescisão Contratual

- Caso as metas estejam igual e / ou abaixo de 47%, e a empresa SMILES poderá reincidir o contrato com a empresa PARTICIPANTE sem multa contratual e sem aviso prévio.

- Caso as metas estejam acima de 48%, e a empresa SMILES queira reincidir o contrato com a empresa PARTICIPANTE deverá pagar uma multa contratual de 50% do valor residual do contrato para a empresa PARTICIPANTE. E deverá informar com 2 (dois) meses de antecedência.

- Caso a empresa PARTICIPANTE queira reincidir o contrato com a empresa SMILES deverá pagar uma multa contratual de 50% do valor residual do contrato para a empresa SMILES. E deverá informar com 2 (dois) meses de antecedência.

# Listagem dos Procedimentos elegíveis a Equipe de Suporte N1 e Monitoração

A empresa PARTICIPANTE deve atender e resolver os chamados e monitorações relacionados a (1º) versão da Base de dados de procedimentos elegíveis a Equipe de Suporte N1 e Monitoração. Vale ressaltar que os procedimentos que estão com a marcação de double check a empresa PARTICIPANTE um Analista de Suporte N1 e Monitoração deve executar e outro Analista de Suporte N1 e Monitoração deve validar (com evidência de validação), com o objetivo de garantir 100% de execução com sucesso.

| ID | FRENTE | Tipo | Item de Catálogo | Double check na execução do procedimento | Nome do Procedimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDI | Monitoração | Arquivo EDI - Parceiros Críticos | Sim | 125-Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc |
| 2 | EDI | Incidente | Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos | Sim | 126-Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc |
| 3 | EDI | Monitoração | Arquivo EDI - Outros | Sim | 128-Arquivo EDI - Outros.doc |
| 4 | EDI | Incidente | Atraso no Arquivo EDI - Outros | Sim | 129-Atraso no Arquivo EDI - Outros |
| 5 | EDI | Solicitação | Informações de arquivos EDI | Sim | 134- Represar o arquivo EDI de algum parceiro.doc |
| 6 | EDI | Monitoração | Arquivo co-branded | Sim | 136-Arquivo co-branded.doc |
| 7 | EDI | Monitoração | Enviar um report diário para os diretores | Não | 180-Enviar Report diário para os Diretores.doc |
| 8 | EDI | Solicitação | Informações de arquivos EDI | Sim | 185- Liberar o arquivo EDI de algum parceiro.doc |
| 9 | EDI | Solicitação | Informações de arquivos EDI | Sim | 186-Enviar arquivo EDI.doc |
| 10 | EDI | Solicitação | Informações de arquivos EDI | Não | 189-Disponibilizar arquivos de cartões.doc |
| 11 | Gestão de Acesso | Solicitação | Criar usuário no Jira | Não | 153-Criar usuário no JIRA.doc |
| 12 | Gestão de Acesso | Solicitação | Desativar usuário no Jira | Não | 154-Desativar usuário no Jira.doc |
| 13 | Gestão de Acesso | Solicitação | Conceder e / ou retirar privilégios de usuários no JIRA | Não | 188-Alterar acesso de usuário no Jira |
| 14 | Gestão de Acesso | Solicitação | Conceder acesso ao Siebel em ambiente de teste | Não | 171-Conceder acesso ao Siebel.doc |
| 15 | Gestão de Acesso | Solicitação | Revogar Acesso VPN | Não | 173-Revogar Acesso VPN.doc |
| 16 | Gestão de Acesso | Solicitação | Revogar acesso ao Siebel em ambiente de teste | Não | 174-Revogação de acesso ao Siebel.doc |
| 17 | Gestão de Acesso | Solicitação | Alterar perfil de acesso ao Siebel em ambiente de teste | Não | 175-Alterar perfil de acesso ao Siebel.doc |
| 18 | Gestão de Acesso | Solicitação | Alterar perfil de usuário no BI | Sim | 206-Alterar perfil de usuário no BI.doc |
| 19 | Infraestrutura | Solicitação | Executar Deploy de Aplicação (Bus, Portal e Microserviços) via Rundeck em ambiente de DEV / HOM | Não | 03-Executar Deploy de Aplicação.doc |
| 20 | Infraestrutura | Solicitação | Executar Scritps em Banco de Dados | Não | 05-Executar Scritps em Banco de Dados.doc |
| 21 | Infraestrutura | Monitoração | Monitoração da aplicação | Não | 07-Monitoração de integração.doc |
| 22 | Infraestrutura | Incidente | Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN) | Não | 011-Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN).doc |
| 23 | Gestão de Acesso | Solicitação | Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN) | Não | 012-Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN).doc |
| 24 | Infraestrutura | Monitoração | Monitoramento de Certificado | Não | 015-Monitoramento de Certificado Digital.doc |
| 25 | Infraestrutura | Solicitação | Alterar agendamento de start-stop de Ambiente | Não | 017-Alterar agendamento de start-stop de Ambiente.doc |
| 26 | Infraestrutura | Solicitação | Disponibilizar Log | Não | 028-Disponibilizar Log.doc |
| 27 | Infraestrutura | Solicitação | Sincronizar Bucket | Não | 037-Sincronizar Bucket.doc |
| 28 | Infraestrutura | Solicitação | Criar um novo certificado digital | Não | 193-Criar um novo certificado digital.doc |
| 29 | Infraestrutura | Incidente | Falha de acesso a internet escritório | Não | 046-Falha de acesso a internet escritório |
| 30 | Infraestrutura | Incidente | Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws e siebel) | Não | 063-Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws e siebel).doc |
| 31 | Microinformática | Solicitação | Solicitar ramal para o usuário (funcionário ou terceiro) | Não | 038-Solicitar ramal para o usuário.doc |
| 32 | Microinformática | Solicitação | Alterar um grupo de recebimento de ramal | Não | 039-Alterar um grupo de recebimento.doc |
| 33 | Microinformática | Incidente | Usuário não consegue navegar em um site específico | Não | 047-Usuário não consegue navegar em um site específico.doc |
| 34 | Microinformática | Solicitação | Criar um grupo de recebimento de ramal | Não | 195-Criar um grupo de recebimento.doc |
| 35 | Microinformática | Solicitação | Alterar o display name do ramal | Não | 196-Alterar o display name.doc |
| 36 | Promoção | Solicitação | Cadastrar Novo Produto | Sim | 072-Cadastrar Novo Produto.doc |
| 37 | Promoção | Solicitação | Alterar vigência de Produto | Sim | 073-Alterar vigência de Produto.doc |
| 38 | Promoção | Solicitação | Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo) | Sim | 076-Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo).doc |
| 39 | Promoção | Solicitação | Manutenção de Parceiro (Não Aéreo) | Sim | 077-Manutenção de Parceiro (Não Aéreo).doc |
| 40 | Siebel | Incidente | Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros | Não | 082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc |
| 41 | Siebel | Incidente | Indisponibilidade no Portal de Parceiros | Não | 082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc |
| 42 | Siebel | Monitoração | Monitoramento da recorrência | Não | 088-Monitoramento da recorrência.doc |
| 43 | Site | Solicitação | Bounce do Princing | Não | 095-Bounce do Princing.doc |
| 44 | Siebel | Incidente | Erros relacionados ao Clube Smiles | Não | 102-Erros relacionados ao Club Smiles.doc |
| 45 | Promoção | Solicitação | Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto | Sim | 104-Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto.doc |
| 46 | Siebel | Incidente | Erros relacionados ao Smiles Pay (MENOS indisponibilidade) | Não | 107-Erros relacionados ao Smiles Pay.doc |
| 47 | Siebel | Incidente | Indisponibilidade Siebel | Não | 108-Indisponibilidade Siebel.doc |
| 48 | Siebel | Incidente | Participante cancelou o club smile, efetuar o cancelamento | Sim | 143-Participante cancelou o clube smiles.doc |
| 49 | Promoção | Solicitação | Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico | Sim | 184-Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico.doc |
| 50 | Siebel | Solicitação | Criação de responsabilidade de usuário no Siebel | Sim | 190-Criação de responsabilidade de usuário.doc |
| 51 | EDI | Monitoração | Monitorar o retro crédito dos SMILESs Smiles | Sim | 194-Monitoramento Retro Crédito.doc |
| 52 | Promoção | Solicitação | Cadastrar mapa de distância | Sim | 200-Cadastrar mapa de distância.doc |
| 53 | Siebel | Solicitação | Alterar data de voucher | Sim | 207-Alterar data de voucher.doc |
| 54 | Site | Monitoração | Monitoração de shopping | Não | 159-Monitoração de Shopping.doc |
| 55 | Site | Monitoração | Monitoração de promoção no gift nas redes sociais | Não | 160-Monitoração de promoção no gift nas redes sociais.doc |
| 56 | Site | Monitoração | Monitoração do club smiles | Não | 161-Monitoração do club smiles.doc |
| 57 | Site | Monitoração | Monitoração de venda de produtos | Não | 162-Monitoração de venda de produtos.doc |
| 58 | Site | Incidente | Shopping Smiles não abre para um único SMILES | Não | 163-Shopping Smiles não abre para um único SMILES.doc |

# (1º) versão da Base de dados de procedimentos

A empresa SMILES é responsável por fornecer a primeira (1º) versão da Base de dados de procedimentos elegíveis a equipe de Suporte N1 e Monitoração, bem como realizar o primeiro (1º) treinamento e / ou capacitação para os Analistas de Suporte N1 e Monitoração.

# Inclusão de novos procedimentos

A empresa SMILES é responsável por incluir novos procedimentos elegíveis ao Suporte N1 e Monitoração na Base de dados de procedimentos, bem como realizar o primeiro (1º) treinamento e / ou capacitação para os Analistas de Suporte N1 e Monitoração.

# Manter atualizada a Base de dados de procedimentos

A empresa PARTICIPANTE é responsável por manter atualizada a Base de dados de procedimentos elegíveis a equipe de Suporte N1 e Monitoração.

# Quantidade de procedimento na Base de dados

A empresa PARTICIPANTE deve atender até a 70 procedimentos (categorias) elegíveis para os Analistas de Suporte N1 e Monitoração. Os procedimentos podem ser removidos conforme necessidade da empresa SMILES.

# Processos de TI e Segurança da Informação

A empresa PARTICIPANTE deve seguir os processos de TI da empresa SMILES.

# Processo de Gerenciamento de Incidentes e Monitoração

A empresa PARTICIPANTE deve executar os processos de TI da empresa SMILES, conforme exemplo descrito abaixo. Vale ressaltar que os processos de TI da empresa SMILES podem ser alterados conforme necessidade, e a empresa PARTICIPANTE deve seguir conforme sua evolução.

# Descrição do processo

O objetivo do processo de Gerenciamento de Incidentes é restabelecer o serviço o mais rápido possível, diminuindo o impacto sobre as operações do negócio da Smiles e garantindo os níveis de serviços acordados.

O Gerenciamento de Incidentes tem como escopo o fornecimento de atendimento e o tratamento adequado a qualquer evento que interrompa ou possa gerar uma queda de desempenho de um serviço fornecido/prestado pela área de TI da Smiles. Engloba também a manutenção do fluxo de comunicação entre a área de TI e seus usuários / SMILESs, como por exemplo: escalonamento de um Incidente de Alto Impacto "Blocker".

# Diretrizes do processo

O Gerenciamento de Incidentes possui as seguintes diretrizes:

- Ferramenta de Gerenciamento de Incidentes oficial da Smiles é o Jira.

- A equipe de Suporte N1 e Monitoração é responsável por manter e atualizar a base de procedimentos do N1.

- Registro de Incidentes ou Solicitações – Gerenciamento de Incidentes define um conjunto mínimo de informações que devem ser coletadas para o registro do Incidente ou Solicitação. Este conjunto deve ser atendido tanto em registros realizados a partir de Incidentes ou Solicitações dos usuários / SMILESs ou de ferramentas de monitoração.

- Escalonamento dos Incidentes de Alto Impacto "Blocker" – Gerenciamento de Incidentes realiza o processo de escalonamento dos Incidentes de Alto Impacto "Blocker", junto com os responsáveis Smiles.

- Blocker - quando ocorrer um Incidente de Alto Impacto ao negócio da Smiles.

- Fechamento de Incidentes ou Solicitações – todos os Incidentes ou Solicitações devem ser fechados, após o término de seu tratamento, atribuindo-lhes uma categorização correta e a descrição da resolução.

# Relacionamento com outros processos

O Gerenciamento de Incidentes possui interfaces com outros processos, como podem ser vistas nos tópicos abaixo:

Gerenciamento de Mudanças

- Para resolver um Incidente ou Solicitação pode ser necessária a abertura de uma Requisição de Mudança (RDM) que deverá ser aprovada pelo processo de Gerenciamento de Mudanças da Smiles;

- A origem de uma Requisição de Mudança (RDM) pode ser associada a um Incidente ou Solicitação;

- A execução de uma Requisição de Mudança (RDM) aprovada pode gerar Incidentes durante ou após a sua implantação. O Gerenciamento de Incidentes associa os Incidentes causados pelas manutenções a sua respectiva Requisição de Mudança (RDM);

- Gerenciamento de Incidentes fornece a informação dos Incidentes relacionados a Requisição de Mudança (RDM) sem sucesso.

Gerenciamento de Nível de Serviço

- Gerenciamento de Nível de Serviço fornece informações sobre os níveis de serviço para execução do Gerenciamento de Incidentes;

- Gerenciamento de Nível de Serviço fornece o Acordo de Nível de Serviço (ANS / SLA) utilizado pelo Gerenciamento de Incidentes através do Catálogo de Serviços; Gerenciamento de Nível de Serviço deve manter o Catálogo de Serviços atualizado;

- Gerenciamento de Nível de Serviço fornece informações sobre a Prioridade dos Incidentes ou Solicitações para o Processo de Gerenciamento de Incidentes.

# Fluxo do processo

# Detalhamento do Fluxo do processo

| Atividade | Descrição |
| --- | --- |
| Suporte N1 e Monitoração |  |
| Monitorar o ambiente de TI | O Analista de Suporte N1 e Monitoração deve monitorar o ambiente de TI conforme os procedimentos e a periodicidade que foram definidos pela equipe de Suporte da Smiles. |
| Verificar se ocorreu um incidente | O Analista de Suporte N1 e Monitoração deve verificar se ocorreu algum incidente no ambiente de TI, conforme os procedimentos e a periodicidade que foram definidos pela equipe de Suporte da Smiles. |
| Registrar o chamado no Jira | Entradas para registro de chamados do Jira: - Os usuários abrem Incidentes ou Solicitações via Jira; - A Central de Atendimento da Smiles deve abrir todos os Incidentes ou Solicitações via Jira; - A Ferramenta de Monitoração pode registrar automaticamente os Incidentes no Sistema Jira, caso a ferramenta de Monitoração não tenha está funcionalidade o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve registrar no Jira. |
| Categorizar o chamado | O Analista de Suporte N1 e Monitoração recategoriza os Incidentes ou Solicitações abertos pelos usuários e / ou Central de Atendimento através do Sistema Jira da Smiles, caso seja necessário. Vale ressaltar, com base na categoria, os Incidentes ou Solicitações são encaminhados para o Grupo Solucionador responsável cadastrado Suporte N1 e Monitoração (Command Center), Suporte N2 (Smiles) e / ou Suporte N3 (Fornecedor). |
| Verificar na Base de Conhecimento | O Analista de Suporte N1 e Monitoração verifica na Base de Conhecimento todos os procedimentos registrados. |
| Chamado é elegível ao Suporte N1 e Monitoração | O Analista de Suporte N1 e Monitoração verifica se o procedimento encontrado na Base de Conhecimento é elegível ao Suporte N1 e Monitoração. |
| Encaminhar para o Suporte N2 | Caso o chamado não seja elegível ao Suporte N1 e Monitoração, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve encaminhar o chamado para o Suporte N2 da Smiles. |
| Suporte N2 da Smiles |  |
| Realizar o suporte inicial | Caso o chamado seja elegível ao Suporte N1 e Monitoração, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve realizar o suporte inicial. |
| Verificar se o chamado foi resolvido | O Analista de Suporte N1 e Monitoração deve verificar junto com o usuário se o chamado foi resolvido. |
| Descrever a solução realizada | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve registrar detalhadamente qual foi a solução realizada. |
| Validar a categoria | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve verificar se a categoria está correta para finalizar o chamado. |
| Finalizar o chamado no Jira | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve finalizar o chamado no Jira. |
| Encaminhar para o Suporte N2 | Caso o chamado não tenha sido resolvido, o Analista de Suporte N1 e Monitoração deve encaminhar o chamado para o Suporte N2 da Smiles. |
| Realizar o diagnóstico | O Analista do Suporte N2 da Smiles deve realizar o diagnóstico do chamado recebido pela Central de Serviços. |
| Verificar se é necessário abrir uma RDM | Caso seja necessário abrir uma RDM (Requisição de Mudança), o Analista de Suporte N2 da Smiles deve seguir o processo de Gerenciamento de Mudanças com a respectivas aprovações e períodos de execução. |
| Realizar o suporte | Caso não seja necessário abrir uma RDM (Requisição de Mudança), o Analista de Suporte N2 da Smiles deve realizar o suporte. |
| Verificar se o chamado foi resolvido | O Analista do Suporte N2 da Smiles deve verificar junto com o usuário se o chamado foi resolvido. |
| Descrever a solução realizada | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve registrar detalhadamente qual foi a solução realizada. |
| Validar a categoria | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve validar a categoria correta para finalizar o chamado. |
| Finalizar o chamado no Jira | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve finalizar o chamado no Jira. |
| Abrir um chamado com o Fornecedor | Caso o chamado não tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve abrir um chamado com o Fornecedor da respectiva tecnologia. |
| Acompanhar a evolução do chamado | O Analista do Suporte N2 da Smiles deve acompanhar a evolução do chamado com o Suporte N3 (Fornecedor). |
| Suporte N3 (Fornecedor) |  |
| Verificar se o chamado foi resolvido | O Analista do Suporte N2 da Smiles deve verificar junto com o Suporte N3 (Fornecedor) se o chamado foi resolvido. |
| Suporte N2 da Smiles e Suporte N3 (Fornecedor) |  |
| Acompanhar a evolução do chamado | Caso o Suporte N3 (Fornecedor) não tenha encontrado uma solução para o chamado que foi aprovada pelo Analista do Suporte N2 da Smiles. O Analista do Suporte N2 da Smiles deve acompanhar a evolução do chamado com o Suporte N3 (Fornecedor). E se for necessário realizar o escalonamento no Suporte N3 (Fornecedor) para agilizar / priorizar a solução. |
| Verificar se é necessário abrir uma RDM | Caso o Suporte N3 (Fornecedor) tenha encontrado uma solução para o chamado que foi aprovada pelo Analista do Suporte N2 da Smiles. E caso seja necessário abrir uma RDM (Requisição de Mudança), o Analista de Suporte N2 deve seguir o processo de Gerenciamento de Mudanças com a respectivas aprovações e períodos de execução. |
| Realizar o suporte | Caso o Suporte N3 (Fornecedor) tenha encontrado uma solução para o chamado que foi aprovada pelo Analista do Suporte N2 da Smiles. E caso não seja necessário abrir uma RDM (Requisição de Mudança), o Analista de Suporte N2 da Smiles deve realizar o suporte. |
| Verificar se o chamado foi resolvido | O Analista do Suporte N2 (Smiles) deve verificar junto com o usuário se o chamado foi resolvido. |
| Descrever a solução realizada | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve registrar detalhadamente qual foi a solução realizada pelo Suporte N3 (Fornecedor). |
| Validar a categoria | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve validar a categoria correta para finalizar o chamado. |
| Finalizar o chamado no Jira | Caso o chamado tenha sido resolvido, o Analista do Suporte N2 da Smiles deve finalizar o chamado no Jira. |

# Período de Seleção

| Atividade | Prazo |
| --- | --- |
| Lançamento da RFP | dd/mm/aaaa |
| Envio de dúvidas e / ou questionamento | dd/mm/aaaa |
| Envio das Propostas | dd/mm/aaaa |
| Apresentação técnicas das Propostas | dd/mm/aaaa |
| Divulgação do resultado | dd/mm/aaaa |

# Critérios de Avaliação

| ID | Critério | Descrição | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cumprimento do escopo descrito na RFP | Cumprir todos os itens descritos na “Definição de Escopo” | Proposta cobrindo 100% do escopo descrito nesta RFP |
| 02 | Pontualidade | Cumprir os prazos descritos no “Cronograma” | 100% dentro dos prazos estipulados na RFP |
| 03 | Cronograma de implantação, go-live e operação do Suporte N1 e Monitoração | Descrição detalhada do cronograma de implantação, go-live e operação do Suporte N1 e Monitoração para a Smiles | Será dada uma nota pela Smiles de 1 a 3, sendo: 1 – não atende 2 – atende parcialmente 3 – atende |
| 04 | Entrega das duas (2) Propostas - 24 horas x 7 dias e - 8 horas x 6 dias | Descrição das duas (2) Propostas - 24 horas x 7 dias e - 8 horas x 6 dias | Será dada uma nota pela Smiles de 1 a 3, sendo: 1 – não atende 2 – atende parcialmente 3 – atende |
| 05 | Quantidade e turno da equipe de Suporte N1 e Monitoração - 24 horas x 7 dias e - 8 horas x 6 dias | Descrição da quantidade de colaboradores por turno - 24 horas x 7 dias e - 8 horas x 6 dias | Será dada uma nota pela Smiles de 1 a 3, sendo: 1 – não atende 2 – atende parcialmente 3 – atende |
| 06 | Perfil da equipe de Suporte N1 e Monitoração | Descrição do perfil técnico da equipe de Suporte N1 e Monitoração (cada colaborador) | Será dada uma nota pela Smiles de 1 a 3, sendo: 1 – não atende 2 – atende parcialmente 3 – atende |

# Formato das Propostas

O formato esperado para as Propostas consiste nos seguintes tópicos no Documento de Proposta contendo em Word, Excel e / ou Power Point:

- Escopo

- Premissas

- Restrições

- Riscos

- Responsabilidades

- Preço

- Cronograma

- Mini curriculum da equipe de Suporte N1 e Monitoração

# Considerações

O escopo desta RFP deve ser realizado impreterivelmente no período estipulado xxx.

Os esclarecimentos adicionais serão recebidos apenas por e­mail e as respostas serão compartilhadas com todos os demais participantes no prazo de 48 horas.

De igual forma, solicitamos que sejam incluídos na proposta todos os supostos e variáveis operacionais e comerciais relevantes para a mesma.

Não serão consideradas alegações posteriores das empresas participantes de engano no preço, prazo e forma de pagamento ou nos bens e serviços oferecidos.

A apresentação das Propostas caracterizará aceitação pelas empresas participantes de todos os termos e condições contemplados neste documento.

Para que não haja prejuízo ao conjunto dos bens e serviços, objeto desta licitação é vedado à cotação de serviço/solução diferente à demandada nesta RFP.

Fica reservada a Smiles a faculdade de anular no todo ou em parte, adiar ou revogar, de acordo com seus interesses, este processo mesmo após sua finalização, sem que caiba às empresas participantes direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação.

A Smiles não se obriga a devolver as propostas apresentadas.

A decisão da Smiles é soberana e não poderá ser discutida.

# Contatos

Endereço Alameda Rio Negro, 585 ­ Bloco B ­ Alphaville Industrial, Barueri ­ SP, 06454­000

Para quaisquer dúvidas ou comentários sobre este documento, por favor, entre contato com:

- Luís Fernando Savioli

- luis.savioli@smiles.com.br

- Telefone: (011) 4871 2039