| ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Assunto |  |  |
| Prestação de Contas do Fornecedor ORACLE Serviço Managed Cloud ref. Out/16 |  |  |
| Pauta | Presentes (Nome e Empresa) | Informações Gerais |
| - Apresentação dos Indicadores (SLAs) referentes ao mês de outubro/2016. - Assuntos Gerais sobre a prestação dos serviços. | - Nei Henckes (Smiles) - Jorge Maluf (Chacon Consultoria) - Walter Cardoso (Oracle) | - Local da Reunião: Escritório Smiles - Ata elaborada por: Jorge Maluf |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Maluf iniciou a reunião relembrando a importância e os objetivos deste processo relacionado ao acompanhamento dos Níveis de Serviço (SLAs) dos Fornecedores Críticos de TI. - Walter relembrou algumas nomenclaturas padrão da Oracle: SR deve ser entendida como Incidente; RFC deve ser entendida como Solicitações; Rebate é o desconto concedido em fatura caso o SLA não seja atingido. - Sobre o serviço Managed Cloud, os níveis de serviço referentes ao mês de outubro de 2016 foram: - DISPONIBILIDADE Meta; Realizado Out/16; Resultado. 99,50%; 99,04%; SLA NOK. - Walter informou que a SMILES tem direito a Rebate por conta do não atingimento do nível de serviço (SLA) de disponibilidade. Informou que o Adriano Barbosa já realizou a solicitação de Rebate. - O Incidente que ocasionou a perda do SLA representou uma indisponibilidade de aproximadamente 8 horas no Siebel Loyalty. O RCA da Oracle demonstrou que a causa do incidente foi defeito em um equipamento de rede (switch). Ações de correção e eliminação desta falha já estão em andamento. - CHAMADOS SEVERIDADE 1 Meta; Realizado Out/16; Resultado. 90%; 100%; SLA OK. - CHAMADOS SEVERIDADE 2 Meta; Realizado Out/16; Resultado. 90%; 100%; SLA OK. - Sobre as pendências da reunião anterior, Walter informou que: - Os chamados ofensores serão demonstrados em vermelho na lista de chamados que acompanha o relatório, incluindo o Backlog (SRs e RFCs pendentes). - Oracle não possui SLOs ou SLAs para RFCs por conta de seu caráter de planejamento (não há como definir prazos para este tipo de demanda, apenas para SRs). - Walter informou que será enviado um e-mail aos responsáveis de TI da Smiles sobre os ambientes Oracle (a saber: Túlio, Adriano e Nei) para que efeitos de documentação e ciência de que a Smiles possui posse das senhas de admin dos respectivos ambientes. - Próxima reunião de prestação de contas sugerida para 15/12/15 (a confirmar).

| PENDÊNCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Atividade | Prazo | Responsável | Área/ Empresa |
| 1 | Acompanhar a solicitação de Rebate realizada pelo Adriano Barbosa de forma que produza efeitos na próxima fatura. | Próximo faturamento | Nei Henckes | Smiles |