## Slide 1
Gestão de Demandas de TI (PMO)
Revisão Set-2016
Versão 1

## Slide 2
Premissas
Revisão do Processo de Gestão de Demandas de TI (PMO) à luz das práticas atualmente estabelecidas (ex.: Elaboração de EF e Desenho da Solução somente após aprovação do COMEX).
O time de Arquitetura deve realizar alinhamento técnico (micro “Desenho de Solução”) das Melhorias Priorizadas.

## Slide 3
Retornar
para PMO
Retornar para
Analista de
Negócios
Macro Fluxo Gestão de Demandas de TI
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
AGUARDANDO COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Enviar
Estimativa
para PMO
Solicitar EF do Projeto
Solicitar Validação
Negócio
Solicitar Validação Arquitetura
Projeto Aprovado COMEX
Projeto
Reprovado
COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Retornar para
Arquitetura
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
ESTIMATIVA REFINADA
Solicitar Aceite
do Usuário
Aceitar Estimativa
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Retornar
para
Elaboração
Aguardar
COMEX
Elaborar
Desenho de Solução
Solicitar
Revisão da Estimativa
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
ATUAL

## Slide 4
SLA: Tempo de Elaboração Desenho da Solução
(10 dias úteis)
SLA: Tempo de Validação EF da Arquitetura (10 dias úteis)
SLA: Tempo de Estimativa da Arquitetura (10 dias úteis)
Retornar
para PMO
Retornar para
Analista de
Negócios
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
AGUARDANDO COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Enviar
Estimativa
para PMO
Solicitar EF do Projeto
Solicitar Validação
Negócio
Solicitar Validação Arquitetura
Projeto Aprovado COMEX
Projeto
Reprovado
COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Retornar para
Arquitetura
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
ESTIMATIVA REFINADA
Solicitar Aceite
do Usuário
Aceitar Estimativa
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Retornar
para
Elaboração
Aguardar
COMEX
Elaborar
Desenho de Solução
Solicitar
Revisão da Estimativa
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
ATUAL
Macro Fluxo Gestão de Demandas de TI

## Slide 5
Retornar
para PMO
Projeto Reprovado
COMEX
Macro Fluxo Gestão de Demandas de TI
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
AGUARDANDO COMEX
EF EM ELABORAÇÃO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Enviar
Estimativa
para PMO
Aguardar COMEX
Solicitar
Elaboração da EF
Solicitar Validação Negócio
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Retornar para
Arquitetura
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
Solicitar Aceite
do Usuário
Aceitar Estimativa
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Projeto Aprovado
COMEX
Solicitar
Revisão do
PMO
Solicitar
Validação
Arquitetura
Solicitar
Desenho da Solução
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
Fechar a
Ideia
REVISÃO DO PMO
ENVIADA COMO PROJETO
PROPOSTA

## Slide 6
SLA: Tempo de Validação EF da Arquitetura (10 dias úteis)
SLA: Tempo de Estimativa da Arquitetura (10 dias úteis)
Retornar
para PMO
Projeto Reprovado
COMEX
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
AGUARDANDO COMEX
EF EM ELABORAÇÃO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Enviar
Estimativa
para PMO
Aguardar COMEX
Solicitar
Elaboração da EF
Solicitar Validação Negócio
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Retornar para
Arquitetura
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
Solicitar Aceite
do Usuário
Aceitar Estimativa
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Projeto Aprovado
COMEX
Solicitar
Revisão do
PMO
Solicitar
Validação
Arquitetura
Solicitar
Desenho da Solução
Enviar para Usuário
Enviar para Usuário
Fechar a
Ideia
REVISÃO DO PMO
ENVIADA COMO PROJETO
Ideia
SLA: Tempo de Elaboração Desenho da Solução (10 dias úteis)
Macro Fluxo Gestão de Demandas de TI
PROPOSTA

## Slide 7
Timeline |  |  | 
< Mês / Ano > |  |  | 
< Semana 1 > | < Semana 2 > | < Semana 3 > | < Semana 4 >
Arquitetura Day
Desenvolvimento
Fornecedor
“Arquitetura Day” deve ocorrer até o 2º dia útil de cada mês com a participação (PMO e time de Arquitetura);
O time de Arquitetura deve utilizar o Projeto PMO e Projeto EA, mantendo os respectivos status atualizados.
QA
Homologação
Publicação
PROPOSTA
Macro Fluxo Gestão de Demandas de TI