|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #07 | Data 16/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Cliente: Daniel Donaire, Roberto Muto, Lazaro Costa, Dennys Bruno de Araujo, Rogério dos Santos e Stuart Faria. Chacon Consultoria: Felipe Lima, Claudio Roquetti, Adolpho Chacon, Sergio Bertasi e Wagner Fumagalli.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução de problemas.

Pauta

- Colocado pela equipe Contax que o alto volume de duplicados pode ter sido gerado pela crise de e-mail e Outlook. - Identificado a existência de picos no início da semana devido ao acumulo de ocorrências no final de semana, startup semanal. - Avaliar processo de acompanhamento de pendências externas junto aos fornecedores. Sugerida inserção de data estimada no registro e transferir aos fornecedores a responsabilidade por fornecer as informações sobre andamento. - Definição da meta de reabertura que deverá ser inferior a 5% considerando médias semanais de fechamento e reabertura. - Sugerido a matriz GUT para priorização de atendimento à incidentes de alto impacto. - Exemplificado com o chamado da Cielo situações de erro de processo com relação a classificação de incidentes de alto impacto, devido intervenção externa. - Transferido à equipe da Consultoria a responsabilidade pela extração e produção dos indicadores. - Elaboração de checklist de transição de projetos para operação (T2R). - Sugestão para a criação de uma biblioteca de mídia definitiva.

Pendências / Próximos Passos

Relatar as ações em andamento da equipe de CSE - Responsável: Rogério (Célio e Tião) - Prazo: 16/09/15. Devido a demandas o prazo foi alterado para sexta-feira dia 18/09/2015. Elaborar os textos sobre fechamento de incidentes e classificação indevida de chamados - Responsável: Erick Canneori (classificação) e Roberto Muto (fechamento de incidentes) - Prazo 16/09/15. Expurgar o indicador de SLO TI Contax e Clientes Especiais. - Responsável Wagner Fumagalli - Prazo: 17/09/15 Ordenar o plano de ação de acordo com o Status - Responsável: Wagner Fumagalli - Prazo: 17/09/15 Convidar Sra. Milene de Projetos para entendimento de incidentes por falta de procedimento de transição à área de suporte. Com verificação de book de critérios. - Responsável: Daniel Donaire e Célio Andrade (book) e Sergio Bertasi (reunião) - Prazo: A definir. Marcar-se-á uma reunião específica para atuação e definição de critérios para priorização de atendimentos à incidentes de alto impacto. - Responsável: Stuart Faria - Prazo: A definir Definir se e como serão convidados os representantes regionais para participação na reunião. - Responsável: Daniel Donaire e Adolpho Chacon - Prazo: A definir