|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #10 | Data 22/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | S | Roberto Muto | S |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | S | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | S |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | S | Rogerio Santos | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião foi endereçada para gestão da plataforma Aspect dando continuidade a última reunião: - Versão 6.6 - Analise de amostra de 45 dias, com identificação de 34 ocorrências de travamento do TA e solução de contorno restart da aplicação e 3 ocorrências físico DCP com solução de contorno boot local. Decidido como foco de atuação o travamento do TA. - Célio informou que todo dia 5 e dia 20 é feito um restart da plataforma para minimizar as ocorrências de incidentes no ambiente; - Atuar na substituição dos discos de ambientes já identificados como crítico. (Compra Geral (Veloso) e Substituição). - Checklist de monitoração da infraestrutura de CPD de sites com envio de relatório diário para Suporte Datacenter. - Versão 7.3 – A reunião trouxe a informação que o aplicativo será implementado a longo prazo a todos os clientes com início previsto para outubro de 2015.

| Próximos Passos - Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Aplicação (Queda, Travamento e Lentidão) - Identificar as soluções de contorno realizadas atualmente e analisar viabilidades de automação. | Lazaro Costa | 22/09/2015 |
| Verificação status com o Lazaro Costa sobre Aplicação (Queda, Travamento e Lentidão | Daniel Donaire | 22/09/2015 |
| Upgrade de memória na unidade Alphaville. | Célio Andrade | 23/09/2015 |
| Envio de chamados para análise do Rogério Santos | Stuart Faria e Rogerio Santos | 24/09/2015 |
| Comparativo de cenário após GMUD realizada em 22/09. | Stuart Faria | 08/10/2015 |

| Próximos Passos - Demais Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Estabelecer a dinâmica de envio e recebimento dos planos de ação atualizados para discussão na reunião semanal. | Wagner Fumagalli | 22/09/2015 |
| Elaboração do book de critérios para transição de projetos para produção. | Daniel Donaire e Célio Andrade | 22/09/2015 |
| Realizar o envio do convite da reunião semanal. | Daniel Donaire | A definir |
| Convocar de forma fixa o Rafael Alves. | Daniel Donaire | A definir |
| Identificar as políticas de backup em sites nível nacional. | Rafael Alves | A definir |