|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #11 | Data 23/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | S | Roberto Muto | S |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | S |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | S | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | N |
|  | Felipe Lima | N | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião foi endereçada para tratativa da reincidência de incidentes na plataforma Aspect: - Identificado os principais sintomas do ponto de vista do solicitante: - Índice 4 - Não completamento / DRO / DRE / HU - Não disca - Ociosidade - Front End - Falha de pop-up / explode tela - Falha na realização de builder / manobra - Não loga - Combinado o prazo de 7 dias a partir de hoje (23/09) para retorno de investigação com causa raiz. - Stuart Faria passa a ser o ponto focal para controle de todas as ações relacionadas com Aspect. - Pauta para reunião do dia 24/09: Identificação dos principais sintomas em relação ao Nice (Gravações), e atribuição de donos para problemas mapeados.

| Próximos Passos – Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Confirmar a realização do Upgrade de memória em servidores do Site Alphaville. | Célio Andrade | 23/09/2015 |
| Enviar chamados para análise do Rogério Santos | Stuart Faria e Rogerio Santos | 24/09/2015 |
| Identificar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Índice 4 - Não completamento / DRO / DRE / HU | Rogerio Santos | 30/09/2015 |
| Apontar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Não disca ¦ ociosidade | Stuart Faria | 30/09/2015 |
| Identificar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Front End - Falha pop-up / explode tela ¦ Falha na realização de builder / manobra | Lazaro Costa | 30/09/2015 |
| Nomear causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Não Loga | Dennys Bruno | 30/09/2015 |
| Realizar comparativo de cenário após GMUD realizada em 22/09. | Stuart Faria | 08/10/2015 |

| Próximos Passos - Demais Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Estabelecer a dinâmica de envio e recebimento dos planos de ação atualizados para discussão na reunião semanal. | Wagner Fumagalli | A definir |
| Elaborar book de critérios para transição de projetos para produção. | Daniel Donaire e Célio Andrade | A definir |
| Realizar o envio do convite da reunião semanal. | Daniel Donaire | A definir |
| Convocar de forma fixa o Rafael Alves. | Daniel Donaire | A definir |
| Identificar as políticas de backup em sites nível nacional. | Rafael Alves | A definir |