|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #35 | Data 12/11/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| CSC - Gerência de Problemas | Stuart Faria |
| Suporte Datacenter | Fabrine Alvim |
|  | Eugênio Silva |
|  | Leandro Ferreira |
| Contax TI | Luis Marçal |
|  | Julio Silva |
|  | Thiago Sousa |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

Devido ao impacto financeiro referente a possível multa contratual convocou-se reunião para tratar do problema: Compliance PCRJ > Central 1746 Os dados de volumetria apresentam os seguintes resultados: Mês; Volume geral; Volume alto impacto. Junho; 24; 23. Julho; 46; 46. Agosto; 517; 38. Setembro; 481; 42. Outubro; 406; 9. Novembro; 165; 3. Total; 1.639; 161. Mesmo com os números apresentados acima os indicadores de SLA estão dentro do estabelecido em contrato segundo a equipe Contax. Como causa provável detectou-se a falta de gerente de projeto e/ou gerente de relacionamento. Para amenizar o impacto foram levantadas algumas ações onde: - A gama de sistema: aplicação, indisponibilidade de DAC, performance do serviço, recurso e atitude ao processo da operação possuem índice de 60% desenvolvimento o que inviabiliza o gerenciamento do serviço - Termo de renegociação - Evidencia de entregas realizadas - O cliente solicitou que a capacidade dos servidores seja dobrada pois desde 2008 está se utilizando a mesma tecnologia. - Detectou-se um conflito entre os times de sustentação e desenvolvimento Os pontos focais para relacionamento entre a Contax e a prefeitura elencados: Nome; Empresa; Função. Raquel Oliveira; Contax; Responsável pelo contrato. Alexandre Morais; Contax; Desenvolvimento de sistemas. Renê Sérgio Ruski; Contax; Diretor de clientes especiais. André Luiz Marques; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Subsecretário do Escritório de Monitoramento Metas e Resultados. Gustavo Silva; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; Principal interlocutor.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Encaminhar evidências e plano de ação com as 44 pendências e demais documentação referente ao projeto | Eugênio Silva | 18/11/15 |
| Realizar validação das 14 novas pendências em relação as 44 anteriores | Eugênio Silva | 18/11/15 |
| Agendar reunião com a Sra. Raquel Oliveira | Stuart Faria | 18/11/15 |