|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #156 | Data 20/06/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de junho: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 17 a 19/06: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXRECSA-505766; OI Móvel - Suporte técnico móvel; 17/06/2016 05:45:05; Alterar para alto e suporte cliente, alinhar com Mauro e verificar GMUD; Dennys Bruno; Não se aplica. CTXSPOAL-121772; BV Financeira - SAC; 17/06/2016 07:33:57; Verificar plano de ação para GMUD; Felipe Poubel; Processo / Mudança / Conforme. CTXPOARB-107467; Contax - Ger Planejamento SAC; 17/06/2016 08:31:19; Alinhar abertura; Filipe Antunes; Rede / Firewall / Bloqueio. CTXSALPB-70406; Oi Rentabilização - Mobilidade; 17/06/2016 09:55:17; De acordo com os critérios; Software / Siebel / Indisponível. CTXSPOAL-121789; BV Financeira - CDC; 17/06/2016 09:59:20; De acordo com os critérios; Software / Citrix / Indisponível. CTXSALPB-70418; OI Televendas - TELEVENDAS OI TV; 17/06/2016 10:12:07; Duplicar no chamado CTXSALPB-70406; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXSPOAL-121837; TAM - Cargo; 17/06/2016 13:36:59; Alinhar encerramento; Filipe Antunes; Software / URA / Não atende. CTXJPASA-8858; TAM - Reservas; 17/06/2016 14:03:44; Verificar duplica com CTXSPOAL-121837; Filipe Antunes; Verificar. CTXSPOBF-148199; Ticket - B2C; 17/06/2016 15:57:51; Alterar para Fornecedor e solução de contorno; Lazaro Costa; Rede / Link / MPLS / Vivo / Queda. CTXSALLM-127181; OI Televendas - TELEVENDAS MOVEL; 17/06/2016 20:19:30; De acordo com os critérios; Processo / Planejamento / Erro de carga. CTXFORBM-403870; OI Fixo - ST VOZ; 18/06/2016 06:00:11; De acordo com os critérios; Software / tClock! / Indisponível. CTXFORBM-403882; Contax - Service Desk; 18/06/2016 07:44:02; De acordo com os critérios; Processo / Planejamento / Erro / Execução de builder. CTXFORBM-403978; OI Blindagem - PROPENSO OCT; 18/06/2016 14:43:20; Alterar para baixo; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXRECSA-506236; OI Fixo - OI Controle; 19/06/2016 08:54:55; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Software / URA / Indisponível. CTXLONLA-36167; Vivo Móvel - Básico Segmentado; 19/06/2016 14:17:52; De acordo com os critérios; Processo / Mudança / Cliente Vivo / Conforme. CTXSALPB-70537; OI TV - OI TV; 19/06/2016 18:54:44; Alterar para incompleto / errado; Dennys Bruno; Não se aplica.