|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #179 | Data 21/07/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de julho: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 20/07: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXJPASA-9353; Vivo Móvel - Básico Segmentado; 19/07/2016 15:10:14; Alterar para Contax e implementar monitoria da aplicação; Diego Fernandez; Rede / Link / Verificar. CTXFORBM-416844; OI Blindagem - PROPENSO R0; 19/07/2016 17:07:52; Verificar possibilidade de manobra; Paula Andrade (Stuart Faria); Verificar. CTXCTCRA-22767; TAM - Fale com a gente; 19/07/2016 17:49:44; Alterar para Fornecedor; Lazaro Costa; Software / URA / Talker. CTXSALPB-73524; OI Televendas - TELEVENDAS OI TV; 20/07/2016 08:25:33; De acordo com os critérios; Software / Vendas Oi / Indisponível. CTXSALSM-95661; Contax - Outro; 20/07/2016 08:30:50; Alinhar abertura; Lazaro Costa; Software / XGEN / Indisponível. CTXSPOAL-125320; Bradesco - Seguros; 20/07/2016 09:19:07; Abrir gestão de problemas; Stuart Faria; Telecom / Tronco / Interligação / Falha. CTXNITSP-188823; Contax - NOC; 20/07/2016 09:19:37; De acordo com os critérios; Hardware / Controladora / Falha Bateria / Firmware. CTXBHZRI-104805; Contax - Cobrança; 20/07/2016 10:37:19; De acordo com os critérios; Software / Transact / Indisponível. CTXSALSM-95683; Oi Internet - Televendas; 20/07/2016 12:23:29; Verificar monitoria; Diego Fernandez; Verificar. CTXSALLM-128665; OI Móvel - Pós pago e 3G; 20/07/2016 14:45:03; Alterar para alto; Rodrigo Miranda; Não se aplica. CTXSPOAL-125413; TAM - Cargo; 20/07/2016 17:48:18; De acordo com os critérios; Software / URA / Talker. CTXSALPB-73654; Claro - SAC Pré-Pago; 20/07/2016 18:31:24; Alterar para alto; Rodrigo Miranda; Não se aplica. CLIOIPOPCE-41; OI Televendas - TELEVENDAS MOVEL; 20/07/2016 19:46:29; Verificar monitoria (19/07), alinhar prioridades e verificar logger (produção); Diego Fernandez, Rodrigo Miranda e Rodrigo Miranda; Software / Gravação / Nice (NGR). CTXRJOPF-72122; Gas Natural Fenosa - CEG.Rio; 20/07/2016 22:55:33; De acordo com os critérios; Software / Citrix / Indisponível.