|  | Relatório de Incidente Post Mortem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidente: CTXSPOAL-123921 - TAM ¦ Reservas ¦ Gravadores ¦ NICE ¦ Bilhetes sem áudio |  |  |  | Resolução: 06/07/16 - 17:52 |  |
| Sistema: Nice |  | Infra: Redes |  | Indisponibilidade: Parcial – 94% |  |
| Período: 04/07/2016 das 08hrs00min a 06/07/2016 as18hrs59min |  |  |  | Tempo Total: 58hrs59min |  |
| Áreas afetadas: TAM Viagens |  |  |  | Serviço: Gravação |  |
| Impacto: Perda de gravação da operação TAM Reservas sujeito a multa contratual. |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Eventos: 04/07/2016 08:00 – Implantação de novo Segmento no cliente TAM com 92 PA`s. 05/07/2016 08:35 - Identificado início do evento por Pereira, cliente TAM. 06/07/2016 14:46 – Registro de Incidente no tProcess! por Zenailde de Santana Leste de TI Site Suporte de Campo. 06/07/2016 17:05 – Identificada causa raiz pela analista Juliana de CSC Gravadores. 06/07/2016 17:39 – Acionado Lucena de CSE Gravadores. 06/07/2016 17:50 – Recusa de tratativa do Incidente por José Lucena de Redes. 06/07/2016 17:52 – Encerramento do Incidente por Davi da equipe CSC Alto Impacto. 06/07/2016 18:59 – Normalização do evento após configuração da regra de extreme nas VLANS do logger 4 por Luiz Washington. 07/07/2016 08:53 – Validado gravação de todas as PA`s pelo cliente TAM. |  |  |  |  |  |
| Causa provável: Ausência da regra de extreme nas VLANS 10.153.178.X e 10.153.168.X na implementação de novo segmento. |  |  |  |  |  |
| Possíveis causas secundárias: - Falha processual no planejamento do Projeto com ausência de Gmud para controle da implantação. - Recusa de tratativa do Incidente pela equipe de redes prolongando o impacto do Incidente. - Identificação tardia do evento devido falha na comunicação do Projeto com as equipes de TI. (RPI) |  |  |  |  |  |
| Ações que confirmaram a causa raiz: Análise conjunta de Consultores Chacon, CSC Gravadores e TI Site Suporte de Campo. |  |  |  |  |  |
| Solução aplicada: Configurada regra do extreme nas VLANS 10.153.178.X e 10.153.168.X do logger 4. |  |  |  |  |  |
| Ações preventivas: - Alinhamento processual com equipe de Projetos. (Obrigatoriedade de registro de Gmud) - Alinhamento do processo de Incidentes com a equipe CSE Gravadores (Extensivo para todas as equipes solucionadoras). - Coaching conceitual de processos com equipe de Alto Impacto. - Notificação de relatório para Gerências e Diretoria de TI. |  |  |  |  |  |
| SLA para resolução: 2 horas |  | Tempo de resolução: 03hr16 |  | Tempo excedido: 01hr16min |  |
| Justificativa de perda de SLA: Falha no processo de acionamento, incidente mantido com prioridade média devido tratativa como demanda de projeto. |  |  |  |  |  |
| Áreas envolvidas: CSC-Gravadores / CSC-Alto Impacto / CSE Redes/ TI Site Suporte de Campo. |  |  | Área solucionadora: CSE Redes |  |  |
|  |  |  | Analista responsável: Luiz Washington |  |  |