|  | Procedimento Gestão de Mudança e Configuração Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0779/REV.3.0

1. REFERÊNCIA

GTD-05.003.Gestão de Mudança e Configuração

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Esclarecer as atividades e responsabilidades pertinentes a uma solicitação de mudança.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.05.001 (Gestão de Evento) -> Chamado Solucionado

GTD.05.002 (Gestão de problema) -> Necessidade de solução do problema

GTD.03.003 (Desenvolvimento e Testes) -> Resultados dos testes satisfatórios

GTD.04.001 (Preparação para implantação) -> Plano Validado (GO)

GTD.05.004 (Gestão da Operação) -> Melhorias / Evoluções

GTD.05.004 (Gestão da Operação) -> Manutenção corretiva / preventiva

GTD.05.004 (Gestão da Operação) -> Requisição de serviço

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.05.001 (Gestão de Evento) -> Teste de retorno não OK

GTD.05.001 (Gestão de Evento) -> Resultado OK

GTD.05.002 (Gestão de problemas) -> Resultado OK

GTD.04.003 (Suporte pós implantação) -> Resultado OK

GTD.05.004 (Gestão da Operação) -> Resultado OK

5. DEFINIÇÕES

#atendimentoTD: Sistema utilizado para solicitação de mudança

Site GMUD – Plataforma utilizada como repositório para os documentos de processo de Gestão de Mudança

VP TD: Vice-Presidência Tecnologia Digital

GPI: Gerência de Processos e Indicadores

GMUD: Gestão de Mudanças

SM: Solicitação de Mudança

DI: Diretoria de Infraestrutura

6. DESCRIÇÃO

6.1. Preencher solicitação de mudança (SM)

A solicitação de mudança deverá ser criada através do sistema #atendimentoTD (http://tdinterativa.natura.net), preenchendo todos os campos do formulário de maneira clara e objetiva, informando quais ambientes sofrerão alterações, o que será feito, quais as equipes que serão envolvidas entre outros pontos obrigatórios.

Responsável: VP TD

6.2. Liberar solicitação de mudança para análise e aprovação

Verificar as SMs e liberar para análise e aprovação de acordo com o tipo de mudança (padrão, normal, não planejadas, emergencial e informativa).

Planejada, não planejada, emergencial ou informativa: ir para o passo 6.3.

Rotineira: ir para o passo 6.12.

Responsável: Infraestrutura

6.3. Analisar a qualidade da solicitação de mudança

QA de Gestão de Processos para avaliar se o formulário de solicitação de mudança foi preenchido corretamente e avaliar a coerência das informações.

Solicitação Aprovada: ir para o passo 6.4.

Solicitação Não aprovada: ir para o passo 6.1.

Responsável: Infraestrutura

6.4. Analisar a solicitação de mudança

O sistema envia um e-mail informativo, solicitando a aprovação dos responsáveis.

Aprovada: ir para o passo 6.5.

Não aprovada: ir para o passo 6.1.

Responsável: VP TD

6.5. Verificar tipo de solicitação

Verificar o tipo de solicitação de mudança (normal, não planejada, emergencial e      informativa) e encaminhá-la para discussão no Comitê ou diretamente para o plano de execução da mudança.

Emergencial e Informativa: ir para o passo 6.12.

Planejada e Não planejada: ir par ao passo 6.6.

Responsável: VP TD

6.6. Elaborar a pauta e a minuta da GMUD

Elaborar a pauta e minuta de acordo com as informações extraídas do sistema #atendimentoTD.

Responsável: Infraestrutura

6.7. Publicar a pauta da GMUD

Disponibilizar a pauta no site da GMUD.

Responsável: Infraestrutura

6.8. Apresentar SM no Comitê

O solicitante apresenta ao Comitê, o escopo e o objetivo da SM que pretende executar.

Responsável: VP TD

6.9. Analisar a SM

O Comitê analisa eventuais riscos e impactos da mudança.

Responsável: VP TD

6.10. Finalizar a minuta

Informar a lista de participantes e registrar a decisão do Comitê.

Responsável: Infraestrutura

6.11. Publicar a minuta

Disponibilizar a minuta no site da GMUD.

Rejeitada pelo comitê: Fim de processo

Aprovada pelo comitê: Ir para o passo 6.12.

Responsável: Infraestrutura

6.12. Realizar o plano de execução da mudança

Ao acessar a SM no sistema #atendimentoTD, clicar no botão “executar” e salvar a ação.

Responsável: VP TD

6.13. Realizar testes

Realizar os testes pertinentes à mudança em execução.

Teste OK: ir para o passo 6.16.

Teste Não OK: ir para o passo 6.14.

Responsável: VP TD

6.14. Executar plano de retorno (Roll Back)

O plano de retorno é acionado apenas quando ocorre algum problema ou ocorrência na mudança executada. Neste caso, o ambiente no qual houve a execução da mudança, deve retornar ao seu estado inicial.

Responsável: VP TD

6.15. Realizar teste de retorno

Validar se o ambiente/aplicação retornou para a versão anterior da mudança.

Teste de retorno OK: ir para o passo 6.16.

Teste de retorno não OK: ir para a Gestão de Eventos e para o passo 6.16

Responsável: VP TD

6.16. Finalizar a solicitação de mudança

Finalizar a mudança dentro do sistema #atendimentoTD

Responsável: VP TD

6.17. Revisar o resultado da SM

QA de Gestão de Processos para avaliar se as informações de finalização da SM estão corretas e avaliar coerência das informações.

Resultado não OK: ir para o passo 6.18

Resultado OK: Fim do processo e vai para os processos Suporte pós Implantação, Gestão de Eventos, Gestão de Problemas e Gestão da Operação

Responsável: Infraestrutura

6.18. Notificar solicitante da SM

Caso a finalização da mudança possua divergência nas informações, é necessário notificar por e-mail os ajustes para a correção.

Responsável: Infraestrutura

6.19. Corrigir os apontamentos

Fazer os ajustes necessários para a finalização correta da mudança e retornar ao passo 6.17

Responsável: VP TD

7. INDICADORES

- Quantidade de mudanças não planejadas e emergenciais

- Resultados das mudanças executadas (com sucesso, sem sucesso, com aviso)

- Mudanças que geraram incidentes críticos no período

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2324 Preencher solicitação de mudança (SM)

IT-2753 Finalizar a solicitação de Mudança

IT-2768 Elaborar a pauta e a minuta da GMUD

NM-0304 Gestão de Mudanças e Configuração

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS RELACIONADOS

N/A