|  | Gerenciamento da Rotina | Data 20/10/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Presente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Presente |
|  | André Morais | Presente |
|  | Bruno Serpeloni | Ausente (Férias) |
|  | Caio Francolin | Presente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Presente |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |
|  | Jorge Maluf | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto com foco na redução do Backlog.

Ações Discutidas

Em reunião com a equipe de Operações de TI definiu-se: - Os chamados em backlog serão tratados na ferramenta pelos atuais responsáveis (assignees). Ao final de cada dia será realizada uma revisão das pendências. - A planilha de backlogs atualizada será enviada em conjunto com a ata de reunião. - Será enviado e publicado um comunicado contendo a regra de encerramento do chamado que se encontra há mais de cinco dias uteis sem atualização no status “pendente usuário”. - A extração da relação que contém os chamados a ser tratada em reunião será feita às 10h00.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Publicação e envio da regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28-10-16 |
| Inserir na Planilha de Backlog as “Linked Issues”. | Felipe Lima | 20-10-16 |