|  | Gerenciamento da Rotina | Data 23/11/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente (Férias) |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Ausente |
|  | André Morais | Ausente |
|  | Bruno Serpeloni | Presente |
|  | Caio Francolin | Presente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Presente |
|  | Raul Ferreira | Ausente |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

Primeiramente foi realizada a apresentação dos indicadores de backlog: Num segundo momento foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - O analista Caio Francolin irá verificar os chamados com status “Pendente GMUD” afim de verificar as datas de entrada dos mesmos. - Os chamados NGC-1892, NGC-1900, NGC-1903 e NGC-1904 serão analisados e encerrados em 23/11. - Os chamados NGC-1312 e NGC-1875 poderão ser encerrados até 25/11.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar o chamado CSM-1758 com a Sra. Renata Carvalho (comercial). | Bruno Serpeloni | 22/11/16 25/11/16 |
| Colocar o projeto nos chamados com a categoria “Nome” de acordo com o projeto ofensor. | Raul Souza | 24/11/16 |
| Verificar os chamados NGC-1780 para possível encerramento. | Raul Souza | 21/11/16 22/11/16 |
| Verificar o motivo do relógio referente ao SLA não parar (exemplo chamado NGC-1861). | Jorge Maluf | 25/11/16 |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 10/11/16 11/11/16 25/11/16 |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar os chamados com status “Pendente Desenvolvimento” para atualização do fix version. | Renan Woo | 25/11/16 |
| Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 |