|  | Gerenciamento da Rotina | Data 12/01/2017 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Ausente |
|  | André Morais | Presente |
|  | Bruno Serpeloni | Presente |
|  | Caio Francolin | Ausente |
|  | Jonathas Souza | Ausente (Férias) |
|  | Luis Savioli | Presente |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Ausente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Ausente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

A atualização do sistema para apresentação de indicadores ocorreu as 14:15. Em seguida realizou-se a leitura e comentários com as pendências da última reunião. Após verificação do cumprimento de todas teve início a reunião com a equipe de Operações de TI onde observou-se: - Os chamados NGC-2261, NGC-2247, NGC-2248, NGC-2249 podem ser encerrados em 12/01.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar o chamado CSM-2167 de acordo com o projeto ofensor | Adolfo Nunes | 12/01/17 |
| Alinhar o chamado CSM-1925 com Queiroz (BI). | Luis Savioli | 10/01/17 12/01/17 |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |