## Slide 1
Nome do Projeto
Status Report – Executivo
99/99/9999
versão xx
Inserir o logo do cliente

## Slide 2
Custo | Entre 90% e 105% |  | Abaixo de 90% ou acima de 105% até 110% |  | Acima de 110% | 
Prazo | Até 5% |  | Acima de 5% até 10% |  | Acima de 10% | 
Início Previsto | Término Previsto | Término Projetado | % Previsto | % Realizado
99/99/9999 | 99/99/9999 | 99/99/9999 | 99% | 99%
Orçamento Total | Estimativa no Término | Custo Previsto | Custo Realizado | SM em aberto
R$ 9.999.999 | R$ 9.999.999 | R$ 9.999.999 | R$ 9.999.999 | Sim
Crítico
Conforme planejado | Com risco | Crítico | Concluído
Realizações
Realização. Início: 99/99/99 99/99/99. Término: 99/99/99 99/99/99. %Conc.: 99%. Resp.: nome do responsável.
Realização. Início: 99/99/99. Término: 99/99/99. %Conc.: 99%. Resp.: nome do responsável.
Tp | Descrição e Impacto | Ação e Responsável | Prazo | Status
R1 | Descrição do risco. Impacto: Descrição do impacto do risco. | Ação: Ação para mitigar ou resolver o risco. Resp.: Responsáveis pela execução da ação. | 99/99/99 | Ativo /Em Mitigação / Ocorrido / Eliminado
P1 | Descrição do problema. Impacto: Descrição do impacto do problema. | Ação: Ação para resolver o problema. Resp.: Responsáveis pela execução da ação. | 99/99/99 | Em Andamento / Resolvido
M1 | Descrição da mudança. Impacto: Descrição do impacto da mudança. | Ação: Ação associada a mudança. Resp.: Responsáveis pela execução da ação. | 99/99/99 | Aberta / Aprovada / Reprovada
Marco e Entrega | Início | Término | Resp. | Status
Planejamento – Kick-off | 99/99/99 | 99/99/99 |  | 
Release 1 - Iteração 1: nome do marco ou entrega do projeto | 99/99/99 | 99/99/99 99/99/99 | Nome do resp. pelo marco ou entrega do projeto | 
Release 1 - Iteração 2: nome do marco ou entrega do projeto |  |  |  | P1
Release 2 - Iteração 1: nome do marco ou entrega do projeto |  |  |  | R1, R2
Principais Marcos e Entregas (1 semana)
Riscos, Problemas e Mudanças
Próximos Passos
Próxima atividade. Início: 99/99/99. Término: 99/99/99. %Conc.: 0%. Resp.: nome do responsável.
Nome do Projeto

## Slide 3: Obrigado!
Elaborado por:
xx
xx
xx